三门县海游街道下达田村修建性详规项目（二次）

招 标 文 件

备案登记号：浙方招备【2018】029号

招   标   人：三门县海游街道下达田村股份经济合作社

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

招标监管机构： 三门县海游街道公共资源交易中心

二〇二六二〇二六年七月

三门县建设工程

招 标 文 件

备案登记号：浙方招备【2018】029号

招标项目：三门县海游街道下达田村修建性详规项目

招 标 人：三门县海游街道下达田村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：叶继设、叶继直

联系电话：13958530606、643063

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：陈龙

联系电话：0576-83322830

招标监管机构：三门县海游街道公共资源交易中心（盖章）

二〇二六二〇二六年七月

目 录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	7

第一节 总  则	9

1. 工程说明	9

2. 招标内容	9

3. 资金来源	9

4. 投标人资格要求	9

5. 投标费用	9

6. 现场条件	9

7. 踏勘现场	9

第二节 招标文件	10

8. 招标文件的组成	10

9. 招标文件的澄清	10

10. 招标文件的修改	10

11. 招标文件的解释权	10

第三节 投标文件的编制	10

12. 投标文件的组成	10

13. 投标文件的格式	11

14. 投标报价组成	11

15. 投标报价要求	11

16. 投标担保	11

17. 投标有效期	11

18. 投标文件的份数和签署	11

第四节 投标文件的递交	11

19. 投标文件的装订、密封与标志	11

20. 投标文件的递交	12

21. 投标截止期	12

22. 投标文件的补充、修改与撤回	12

第五节 开   标	12

23. 开标	12

24. 投标文件公布	12

第六节 评   标	12

25. 评标过程的保密	12

26. 投标文件符合性鉴定	13

27. 投标文件的澄清	13

28. 投标文件的评审	13

第七节 授予合同	14

31.中标候选人公示	14

32中标通知书	15

33合同签订	15

34履约保证金	15

35.重新招标	15

第三章  合同主要条款	16

第四章  投标文件格式	20

附件一：	22

附件二：	23

附件三：	24

附件四：	25

附件五：	26

附件六：	27

# 招标公告

三门县海游街道下达田村修建性详规项目（二次）

一、项目概况

项目名称：三门县海游街道下达田村修建性详规项目

项目登记号：浙方招备【2018】029号

建设单位：三门县海游街道下达田村股份经济合作社

招标方式：公开招标                                  工程类型：规划设计

工程地址：海游街道下达田村               工期：不超过50日历天                    建设规模：招标控制价13.7万元（每公顷10000元）

二、投标人资格条件

（1）投标人资质等级：具备城市规划编制丙级及以上资质；无行政主管部门公示的不良行为并被禁止投标的。

（2）项目负责人要求：具备一级注册建筑师

三、本工程投标保证金为：人民币叁仟元整。招标文件资料费300元／家。

四、报名方式：现场报名

报名时间：2018年  5 月  28  日上午8：00时至11：30时

报名地点：三门县人民路252号二单元603室（浙江方圆工程咨询有限公司）

- 五、投标截止时间及开标时间：

- 投标截止时间及开标时间：2018年  5 月  30  日上午9：00时

- 提交投标文件地点及开标地点：三门县人民政府海游街道办事处六楼会议室

六、携带资料：1、企业介绍信、企业资质证书、营业执照；2、拟派项目（设计）负责人的资格证书；3、经办人身份证。注：以上材料须提供原件和复印件，原件核对后退回，复印件加盖公章并装订成册。

七、招标人联系方式

联系人： 叶继设、叶继直           联系电话：13958530606、643063

招标代理机构联系人：陈龙          联系电话：0576-83322830

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县海游街道下达田村修建性详规项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门县海游街道下达田村 |
| 3 | 1.1 | 承包方式 | 固定总价 |
| 4 | 1.1 | 质量标准 | 方案成熟，到达招标规划设计深度要求 |
| 5 | 1.1 | 设计工期要求 | 设计周期初步分为四个阶段，工作时间约50个工作日。 阶段一 —— 现状调研及初步意向 时间：约3个工作日 内容：1、现场踏勘，了解现状土地利用、交通条件、空间形态等情况； 2、走访相关部门，了解现有发展现状、规划实施情况及对规划区的设想及建议； 3、搜集有关社会经济发展和城市建设等各方面的相关规划及资料。 阶段二 —— 初步方案及汇报 时间：阶段一资料收集完成后约15个工作日 内容：1、对现状资料及相关规划进行整理分析； 2、完成项目前期研究、确定区域定位、功能； 3、提交初步用地布局方案，并进行汇报。 阶段三 —— 方案深化 时间：阶段二修改意见明确后约10个工作日 内容：1、根据修改意见对用地方案进行深化完善； 2、完成中期成果交流，并修改完善。 阶段四 —— 最终成果编制 时间：阶段四意见明确后约15个工作日 内容：1、完成控规评审； 2、根据修改意见修改并完成最终成果。 （此为初步安排，以上时间安排不包括方案讨论、评审会议及等待委托方意见回复意见的时间。委托方负责组织研讨，并与有关部门积极沟通，在设计方提交正式成果后20个工作日内进行评审或技术审查；设计方应积极配合委托方工作，控制好主要的时间节点。如有特殊情况，经双方协商同意后以书面形式调整时间进度，但需保证设计方各阶段相应的工作时间（以工作日计） |
| 6 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 2.2 | 招标内容 | 修建性详规招标 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 4.2 | 投标人要求 | 具备城市规划编制丙级及以上资质；无行政主管部门公示的不良行为并被禁止投标的。 |
| 10 | 4.1 | 项目（设计）负责人要求 | 具备一级注册建筑师 |
| 11 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格审查 |
| 12 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件组成内容包括： 1）投标函（附件一）； 2）设计负责人简历表（附件二）； 3）项目主要设计人员表（附件三）； 4）法定代表人授权委托书（附件四）； 5）三门县建设工程诚信投标承诺书（附件五）； 6）营业执照、税务登记、组织机构代码证、企业资质证书副本复印件（如三证合一的，只需提供营业执照）；项目负责人证书的复印件 7）投标人基本情况表（附件六）； 注：以上证书复印件加盖公司公章 |
| 13 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标文件格式应按招标文件要求编制。 2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。 3、投标文件必须做到清晰、完整、资料齐全、准确。 |
| 14 | 15.1 | 报价方式 | 商务报价法 |
| 15 | 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价上限价为人民币13.7万元，超过上限价的作无效标处理。 |
| 16 | 17.1 | 投标担保要求 | - 担保金额：叁仟元。 2、担保形式：现金 3、担保提交地址：三门县人民政府海游街道办事处六楼会议室楼。 |
| 17 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 19 | 20.3 | 投标文件密封及装订 | - 投标文件应按规定密封，封面加盖“正本”或“副本”字样。 - 应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理）。 - 投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称”、“开标时启封”字样。必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字 |
| 20 | 21.1 24.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 地址：三门县人民政府海游街道办事处六楼会议室楼。 |
| 21 | 21.1 22.1 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2018年 5 月 30 日上午9：00时 |
| 22 | 24.3 | 开标顺序 | 直接开商务标 |
| 23 | 31.1 | 评标办法 | 最低投标价法 |
| 24 |  | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行汇票或转帐支票 投标人提供的履约担保金额为合同总价的10% ，在签订合同前必须到。 |

## 总  则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表。

### 招标内容

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表。

  - 本招标工程项目的招标内容详见本须知前附表。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标人资格要求

- 4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表。

- 4.2投标人确定方式详见本须知前附表。

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 现场条件

  - 已基本具备，投标人可通过现场踏勘获得。

### 踏勘现场

  - 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

  - 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

- （1）第一章   招标公告；

- 第二章   投标人须知；

（3）第三章   合同主要条款；

（4）第四章   投标文件格式；

  - 除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在获得招标文件3日内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求招标人对招标文件予以澄清。

9.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

9.3投标人在收到澄清后，应当即以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 招标文件的修改

10.1在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

10.2投标人收到修改内容后，应当即以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表。

  - 设计费内容：是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括规划设计成果各项内容（要求达到国家有关规范规定要求）、前期工作、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄及税收、管理等费用）、规划设计全部合格成果等。

### 投标报价要求

  - 招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据招标文件附件格式和报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表规定提交投标担保。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 中标候选人的投标保证金转为履约保证金。其余投标人的投标保证金将在开标会议结束后当场退还。

16.4投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

### 投标有效期

17.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

  - 证书材料的复印件要求加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 投标文件的递交

20.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

20.3投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。

20.4投标人所递交的投标文件不予退还。

20.5 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

20.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

26.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

26.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件的澄清

27.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

27.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

28.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

28.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

28.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

28.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

28.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

- 评标办法：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见(浙政发[2009]22号)》、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令 第27号）、等有关法律、法规，结合本工程实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

29.1评标程序

（1）由评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；凡不符合资格要求的，以无效标处理，不再进入商务标评标。

29.2评标办法：本评标办法采用经评审最低投标价法。在所有有效报价中取报价最低的为最佳报价。

- 中标候选人的确定。

在所有有效报价中取报价最低的为第一中标候选人。如投标报价相同则抽签确定。

## 授予合同

### 31.中标候选人公示

31.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3个工作日。

31.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 32中标通知书

32.1中标候选人确定后，如发现中标候选人资格无效，则本次招标失败。

32.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

32.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

32.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 33合同签订

33.1《中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。

33.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订设计合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

33.4招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 34履约保证金

34.1中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定账户。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

### 35.重新招标

35.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，经评标委员会评审后否决所有投标的。

# 第三章  合同主要条款

合同登记编号：

规  划  设  计  合  同  书

项目名称：三门县海游街道下达田村修建性详规项目

委 托 方：三门县海游街道下达田村股份经济合作社

- （甲方）

设 计 方：

（乙方）

签订地点：三门县海游街道下达田村

签定日期：   年   月   日

为明确各方的权利、义务，经协商一致，依照《中华人民共和国合同法》，并遵循诚实、诚信、公平和自愿原则订立本合同。

- 一、设计内容、形式和要求

- 第一条 设计项目地点

浙江省三门县海游街道下达田村。

- 第二条 项目设计范围与规模

本项目用地位于   三门县海游街道下达田村    ，总用地约为 13.7公顷 。

- 第三条 设计深度

达到国家有关法律法规及台州市的相关规范对于设计成果的深度要求（图纸深度1:1000）。

- 第四条 成果内容

在现场踏勘、部门访谈、背景研究的基础上，在上位规划的指导下，探讨区块功能、用地布局、路网交通、开发指标等问题，完成地块的控制性详细规划要求内容。作为指导本区实施规划管理、控制和开发建设的依据。

成果要求按照《城市规划编制办法》、《浙江省控制性详细规划图集编制导则（试行）》的要求。成果包括：

第一部分  规划文本

第二部分  规划图纸

第三部分  附件

图纸部分主要包括以下内容：

（1）区位图，图纸比例不限；

（2）现状图，图纸比例为1/1000；

（3）土地使用规划图，图纸比例为1/1000；

（4）规划布局结构分析图，图纸比例为1/1000；

（5）道路交通系统规划图(定位、竖向及重要道路断面)，图纸比例为1/1000；

（6）绿地及公共开放空间规划图，图纸比例为1/1000；

（7）市政设施规划图（给排水、电力电信），图纸比例为1/1000；

（8）普适图则。

- 第五条 成果形式

阶段交流提供Powerpoint投影介绍与小稿,最终成果为文本8套、文件光盘（含主要CAD矢量电子文件）二份。（委托方如果需要另行增加文本数量，设计方负责联系打印，费用由委托方另行支付给打印公司。）

- 二、进度安排与验收

- 第六条 合同履行基础条件

各方签订本合同，委托方提供相关设计基础资料，乙方负责技术审查，审查完成后通知甲方支付相应经费，各阶段在乙方通过技术审查出具书面意见后方可进入下一阶段的工作。

- 第七条 设计进度安排

设计周期初步分为四个阶段，工作时间约50个工作日。

阶段一 —— 现状调研及初步意向

时间：约3个工作日

内容：1、现场踏勘，了解现状土地利用、交通条件、空间形态等情况；

2、走访相关部门，了解现有发展现状、规划实施情况及对规划区的设想及建议；

3、搜集有关社会经济发展和城市建设等各方面的相关规划及资料。

阶段二 —— 初步方案及汇报

时间：阶段一资料收集完成后约10个工作日

内容：1、对现状资料及相关规划进行整理分析；

2、完成项目前期研究、确定区域定位、功能；

3、提交初步用地布局方案，并进行汇报。

阶段三 —— 方案深化

时间：阶段二修改意见明确后约15个工作日

内容：1、根据修改意见对用地方案进行深化完善；

2、完成中期成果交流，并修改完善。

阶段四 —— 最终成果编制

时间：阶段四意见明确后约10个工作日

内容：1、完成控规评审；

2、根据修改意见修改并完成最终成果。

（此为初步安排，以上时间安排不包括方案讨论、评审会议及等待委托方意见回复意见的时间。委托方负责组织研讨，并与有关部门积极沟通，在设计方提交正式成果后20个工作日内进行评审或技术审查；设计方应积极配合委托方工作，控制好主要的时间节点。如有特殊情况，经双方协商同意后以书面形式调整时间进度，但需保证设计方各阶段相应的工作时间（以工作日计）

- 第八条 成果验收

收到设计方的正式成果后，委托方负责按照前述时间节点的规定联系组织召开技术评审会或组织相应的技术审查。技术评审会或者相应技术审查阶段即为成果验收阶段。设计方根据技术评审会意见或相应技术审查意见进行调整、完善后提交最终成果样稿，委托方审查其是否修改到位且符合规划编制技术要求条件。如修改到位且符合规划编制技术要求条件，委托方予以接受，不再进行技术评审或审查。设计方提交最终成果，即视为履行完本合同中设计方的全部义务。

- 三、设计经费与支付进程：

- 第九条 设计经费与支付进程

甲、乙、双方同意由甲方向乙方支付的设计费总额为人民币      元整（￥      元）。

设计费用采取分期支付方式：

- 合同签订后七日内，甲方支付设计总费用的30%，计人民币    万元整（￥          元）。

（二）阶段三成果完成后，甲方支付设计总费用的30%，计人民币    万元整（￥        元）。

（三）阶段四成果完成后（完成控规评审并根据修改意见修改并完成最终成果），乙方告知甲方，甲方在接到通知后30天内支付余款，计人民币     元整（￥     元）。同时退还履约保证金（合同总价的10% ），乙方在确认收到全部款项后打印出所有图纸交付与甲方。

- 四、各方责任与协作事项：

- 第十二条 委托方责任

（一）委托方必须在合同签订后5个工作日内提供准确的基础资料及设计要求。设计方对委托方提供的资料或数据有异议时，委托方应及时核实或及时更正。资料不实导致设计偏差时，由委托方自行负责。如果委托方的原因没有及时提供准确的设计基础资料，则后续设计阶段的时间顺延，设计方不承担任何法律责任。所需资料包括：

① 项目设计任务书；

② 规划范围电子地形图及红线图（电子文件，1/2000）；

③ 上位规划的资料、其他相关规划资料；

4周边及本地块相关规划的资料；

⑤当地城市规划管理技术规定；

⑥其它委托方认为有利于设计推进的相关材料。

（二）委托方在每阶段汇报讨论后应按合同要求及时出具书面意见。若提交时间超过约定期限，设计方可相应分别延迟提交各阶段设计成果。

（三）委托方应协助设计方征询有关方面的意见，并在设计过程中做好有关部门的协调工作。负责组织设计方案评讨论、审查，并承担有关费用。

（四）委托方应根据合同规定按数如期支付设计费。

（五）委托方变更委托设计范围、内容和深度（变更量超过15％）、或因提交的资料错误，或提交资料作较大修改，以致造成设计方设计需返工时，各方除需另行协商签订补充协议（合同）、调整原合同中有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方增付返工设计费及新增设计内容的费用。

- 第十三条 设计方责任

（一）设计方应按国家和地方有关法律、技术规范标准，以及合同约定的工作内容进行设计。

（二）设计方应参加合同规定的向有关部门的汇报，负责提供所需的汇报资料。设计方赴现场踏勘调研、技术汇报不少于三次，特殊情况另行商定。

（三）设计方应按合同规定的进度、提交质量合格的设计成果，并对其负责。

（四）设计方对设计成果中的遗漏、差错应负责进行修改或补充，修改仅仅针对本合同规定的设计内容范围内的内容，如超出本合同规定的设计内容，甲、乙、丙各方需另行协商签订补充协议，就超出范围的修改内容的完成时间、新增费用等作出规定。

（五）设计方有权与第三方机构进行技术合作，但不得将本项目转包给第三方机构。

- 第十四条 技术资料保密与技术成果产权

（一）设计方对委托方所提供的资料承担保密义务，委托方对设计方提供的设计成果承担保密责任。

（二）设计方提交的中间成果仅供本项目研究讨论之用，委托方不得提供除三方外其他方使用。设计方对此不承担技术责任。

（三）为保证设计方利益，在全部成果通过验收、且委托方全部费用支付完毕之前，所有设计文件、图纸等任何载体形式的设计成果的所有权都只属于设计方，每个阶段设计方提供为配合委托方技术审查工作的相关文件。合同完成后，设计方需提供委托方规定规划成果电子文件和涉及规划内容的相关重要技术电子文件。

（四）提前终止合同时，未经设计方许可，委托方不得使用相关设计成果和技术资料，否则设计方有权诉求相应的经济补偿、经济赔偿。

（五）各方共同享有所有技术资料的知识产权。未经委托方许可，设计方不得将资料向除三方外其他方进行商业用途的技术转让（除法律规定需要外）。未经设计方许可，委托方不得将资料向除三方外其他方公开或泄露（除法律规定需要外）。设计方有权将该设计成果用于宣传本单位的设计能力和设计水平，宣传形式包括但不限于网站、展示台板、宣传册、影像图片等等。

- 五、违约及争议解决方式

- 第十五条 违约责任

（一）在合同生效七个工作日后，委托方要求终止或解除合同，设计方不退还按比例已收的设计费。

（二）设计方已按合同约定完成相应阶段工作量，委托方要求终止或解除合同的，应按实际工作量向设计方支付工作量相应的设计费。如果设计方已完成合同约定的90％以上设计任务，委托方要求终止或解除合同的，则委托方应向设计方支付合同规定的全额设计费。

（三）委托方应按本合同规定的时间和金额向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，下一阶段工作时间顺延。逾期超过30天的，设计方有权要求终止或解除合同，责任由委托方承担。

（四）由于委托方未能及时书面反馈修改意见、或项目进度拖延超出本合同规定时限时，设计方有权要求追加由此造成的成本增加或暂停履行本合同、直至终止本合同。

（五）本合同生效七个工作日后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的设计费。

（六）由于设计方自身原因延误合同规定的设计图纸、文件的交付时间，每延误一天，减收该项目应收设计费的2‰。逾期超过30天的，委托方有权暂停履行、直至终止设计合同，责任由设计方承担。

- 第十六条 争议解决方式

在合同履行过程中发生争议，各方应本着真诚友好的态度予以协商解决。协商不成的，各方同意由起诉方所在地法院予以审理。

- 六、其它（含上述条款未尽事宜）

- 第十七条 合同有效期

合同有效期为自本合同生效之日起至    第八条完成   止。在合同约定期内因各种原因未能如期履行完毕，各方应友好协商另行约定合同有效期限。

- 第十八条 合同补充文件

本合同未尽事宜，各方可签订补充协议，有关协议及各方认定的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。对本合同的修改与变更，必须经甲、乙双方签署书面协议方可生效。

- 第十九条 合同生效

本合同一式4份，甲、乙双方各执2份。本合同自各方签字、盖章后生效。

- 第二十条 其他

其他约定事项：工程量按实结算。

（以下无内容）

| 甲 方 | 单位名称 | ： | 合同专用章 或 单位公章 日期： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 （委托代理人） | ： （签、章） |  |
|  | 经办人 | ： （签、章） |  |
|  | 地址 | ： |  |
|  | 开户银行 | ： |  |
|  | 帐号 | ： |  |
| 乙 方 | 单位名称 | ： | 合同专用章 或 单位公章 日期： |
|  | 法定代表人 （委托代理人） | ： （签、章） |  |
|  | 经办人 | ： （签、章） |  |
|  | 地址 | ： |  |
|  | 开户银行 | ： |  |
|  | 帐号 | ： |  |

# 第四章  投标文件格式

# 目录

一、投标函

二、项目设计负责人简历表

三、派驻本项目主要设计人员表

四、法定代表人授权委托书

五、三门县建设工程诚信投标承诺书

六、营业执照、税务登记、组织机构代码证、企业资质证书副本复印件（如三证合一的，只需提供营业执照）；项目负责人证书的复印件

七、投标人基本情况表；

## 附件一：

三门县海游街道下达田村修建性详规项目

投标函

三门县海游街道下达田村股份经济合作社：

一、根据你方编号为浙方招备【2018】029号的三门县海游街道下达田村修建性详规项目招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我方愿以设计费人民币          元整，￥：        元（保留整数）承担上述项目的规划设计任务。

2、设计工期要求：        日历天

3、设计人员按本投标文件的部署及时就位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件二：

三门县海游街道下达田村修建性详规项目

派驻本项目（设计）负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 身份证号 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县海游街道下达田村修建性详规项目

派驻本项目主要设计人员表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                     职务：

授权委托日期：             年             月              日

## 附件五：

三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县海游街道下达田村修建性详规项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件六：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 （电子邮箱） |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 资质等级： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 应附投标人营业执照、税务登记证明、组织机构代码、生产许可证（如有）等复印件。（注三证合一只需提供营业执照复印件、生产许可证（如有）复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：