三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程

招 标 文 件

招 标 人： 三门县浦坝港镇人民政府(盖章)

联 系 人：  张丽维      联系电话： 13586096855

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人： 周文君        联系电话： 0576-83302325

监 管 机 构：三门县浦坝港镇公共资源交易中心 (盖章)

二0一八年八月

三门县建设工程

招 标 文 件

招标项目：三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程

招 标 人：三门县浦坝港镇人民政府（盖章）

联 系 人：张丽维        联系电话：13586096855

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：周文君        联系电话：0576-83302325

招标监管机构：三门县浦坝港镇公共资源交易中心（盖章）

二0一八年八月

目 录

前附表	3

第一章  投标须知	4

第一节	总  则	4

第二节	招标文件	5

第三节	投标文件的编制	5

第四节	投标文件的递交	7

第五节	开   标	7

第六节	评   标	8

第七节	授予合同	9

第二章  合同条款	11

第一部分   协议书	12

第二部分　　通用条款(略)	14

第三部分　　专用条款	15

第三章  投标文件格式	18

附件一：	19

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程

招标公告

- 工程内容：三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程及预算审核书所包含的所有内容。共分为7各标段，各标段公厕个数及位置如下：

- 一标段：共35个公厕，包括山场村（卫生院边、麻车前坑边、村西面、新园溪边、村办公一楼、村办公二楼）、西岑村（上街、溪边、东岙自然村口）、茂林村东面、上董村（坑边、北面山脚、村口电信房边）、麻车坑（山脚、坑边）、胡家峙村办公边、塔坑村村办公楼对面溪边、岙底方村祠堂边、南山村（村口溪边、祠堂边、上大桥、下大桥佛殿边）、埠头村祠堂边、梅岙村（操场边、村办公后面）、官塘村（祠堂边、山下）、王沙村（大坟前、山脚）、张司岙村（山脚、村办公一楼、村办公二楼、祠堂边、花塘东路边）、长田村佛殿前。

- 二标段：共36个公厕，包括金家岙村（佛殿边、樟树边）、石门村（村办公一楼、水库边）、庙峙村（方家自然村祠堂边、朱家自然村祠堂边）、浦坝村（村办公边、关浦路花坛边、西面山脚、浦坝峙前、村东面）、蜍下村（桥头坑、前山自然村树坦、佛殿边、祠堂边）、毛洋村（车路边、上毛洋山脚）、小雄村（中国电信对面、下街、小学边、市场里面）、高湖村（村办公一楼、下边）、东湾村（佛殿边、村口）、坑林村（村办公楼后面、棉花地）、五支岙村（上山脚、下山脚、祠堂里面）、下港村村办公楼边、庄王村村办公楼边、山头郭村村办公楼边、南岙陈村（村办公楼后面、下园头坑、后塘）。

- 三标段：共39个公厕，包括长浦庄村（村西口、村办公一楼、井头、佛殿边、村东口）、下院村村办公楼边、洋底村（村东口、村办公楼边、村西面）、西庙村村办公楼后面、下道头村（村西面桥头、村办公楼边）、金家峙村（村办公楼后面、老年协会边）、泗淋塘村（村办公一楼、变压器边）、下畔村村佛殿边、桃峙村（村办公楼北面、村办公楼西面、村办公楼东面、村办公楼南面、村前田边、佛殿边）、泗淋村（村办公一楼、村办公二楼、幼儿园后面、南山殿、安乐寺边）、下山村山脚、鹤井村（村办公一楼、村东山脚）、蒲岙村幼儿园后面、跃进村村办公前面、圩岙村（圩岙村村口、大块头、村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼）、胜利村（村办公楼后面）。

- 四标段：共33个公厕，包括三角塘村（村办公楼前、办公楼一楼、村办公楼二楼、村办公楼三楼、车站边、市场北面）、佳岙村办公楼西南面、沿江村（办公楼东面、水库北面、沈家王自然村）、郑畔村（办公楼后面、下畔自然村东面、下畔自然村西面）、小岭下村（小岭下村口、村佛殿前、村后门山脚）、从岙村村大塘后、钳口村（道杆头、上水井、六亩潭、钳口墩前、村办公前）、罗石村（峙山下自然村、万户塘自然村、罗献敏屋后、村办公后面、市场西面、东岙自然村）、海山村（小塘岸、小湖头、村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼）。

- 五标段：共41个公厕，包括上洋村（村办公楼东面、佛殿后面）、武曲村（变压器旁边、闸门边、村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼）、草头村（佛殿边、村东面）、木勺村（村口、村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼）、前山村（老年协会东面、村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼、米四地、山嘴头、村口路边）、贺家村（村办公前、戴家自然村溪边）、金岙村（办公楼前、洞桥里、村办公一楼、村办公二楼）、渔西村（村办公一楼、公楼东面、卫生院里面）、里宅村（村口东面、办公楼东面、村办公一楼）、西里村（小金山自然村口、高岭自然村山脚、高岭自然村西面、高岭自然村车路边、西里村农药店对面、西里村老年公寓后面、西里村中路边、下庄自然村口、下庄村车路边）。

- 六标段：共35个公厕，包括岩岙村（村办公二楼、村办公楼边、三角坦、水库塘岸边、岩头自然村山脚、岩头塘岸）、河里村（村办公二楼、村办公三楼、村办公楼边、塘岸脚、塘角头）、丁山脚村佛殿边、两头塘村村路口湖边、黄金坦村（村办公一楼、村办公二楼、黄金坦加油站后面）、下岙堂村（老年协会边、仙日屋后、车辆检测站后面、十亩田边、村办公楼前）、仙岩村老年协会后面、后陈村（下田、水井头）、龙坑村（塘岸脚、大井头自然村下沙滩、大井头自然村小龙、后山头角）、小湾村（村口、村办公楼西面、下岙岩自然村路口）、新塘村（士亮屋前面、市场里面、双墩桥）、双墩村村老年协会一楼。

- 七标段：共40个公厕，包括小渔西村村办公前面、下洋墩村（长坝头自然村、大金山自然村、村办公楼北面、方从镯西面）、赤坎村（村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼、东山坑里、洋头陈、西山门口、撸家园、泽山市场）、山上村村口、山里村（村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼、后门山、龙底、下秧田）、六村（村办公一楼、姜家自然村路边）、东浦村（村办公一楼、村办公二楼、村办公三楼、路头王自然村、项国安钢筋店边）、西浦村（村办公一楼、村办公二楼）、小官塘村（村口东面、村办公楼后面、村西面）、大域村（上岸、牟家水库西面、付昌锡门口、大域村中心湖边、电信房前面、大域村村老年协会一楼、大域村村老年协会二楼、村老年协会三楼）。

- 预算审核造价：一标段495875元，二标段480178元；三标段475966元；四标段490188元；五标段499219元；六标段496472元；七标段436991元。

- 工期：不超过60天，投标人在投标函中必须明确改造完工天数。

- 投标对象：持有三门县建设规划局颁发的有效村镇建筑工匠证且具有独立民事责任能力的浦坝港镇户籍自然人（以身份证为准）。

- 5、报名时间及携带资料：2018年8月30日上午8:30—下午17:30，地点：浙江信达工程咨询有限公司（三门县海游街道大湖塘广场路2号金鼎豪庭1幢1单元1701室），投标者携带本人身份证及本人建筑工匠资格证书原件及复印件在规定时间内报名。每个投标人可参与所有标段的报名。报名资料费：300元/份。报名资料费不予退还。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年09月03日09时 30 分前送至三门县浦坝港镇人民政府7楼开标大厅。开标时必须由本人携带身份证原件到场投标。先开第一标段，待第一标段结果公布后再开第二标段，第二标段结果公布后再开第三标段，依次往后。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、投标保证金：现金，人民币捌仟元整 （¥8000.00元）凭箱号钥匙自行提交寄存箱内，如金额不足，中标后取消中标资格。每个投标人只要提交一个标段的保证金，未中标的保证金顺延作为下个标段的保证金。

8、投标地点：三门县浦坝港镇公共资源交易大厅 （三门县浦坝港镇人民政府7楼）

9、履约保证金：中标价的10%，中标人在签订合同前缴纳至浦坝港镇账户

10、付款方式：工程竣工验收合格，退还履约保证金（无息）；经结算审定后待县政府补助资金到位再由镇政府统一以奖代补形式拨付至各村集体账户，中标人开具正式发票到各村分别结算，付至结算审定价的97%，余下3%作为质保金，待保修期1年满后退还各投标人（无息）。

11、中标办法：按工程预算审核造价下浮率5%-8%（百分号前保留二位小数）范围内投下浮接近标（详见镇公共资源交易中心提供的招标文件）。每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

12、施工方负责收集提供验收的各类改造资料（包括改造前、后照片和施工中照片等）。

招标人：三门县浦坝港镇人民政府

联系人：张丽维    联系电话：13575838883

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

联系人：周文君         联系电话：0576--83302325、13958533735

招标人：三门县浦坝港镇人民政府

招标监管机构：三门县浦坝港镇公共资源交易中心

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

2018年8月24日

# 前   附   表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 三门县浦坝港镇各行政村 |
| 3 | 建设规模 | 共计259个公厕 |
| 4 | 预算审核造价 | 一标段495875元，二标段480178元；三标段475966元；四标段490188元；五标段499219元；六标段496472元；七标段436991元。 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 不超过60天，投标人在投标函中必须明确天数。 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标范围 | 三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程及预算审核书所包含的所有内容 |
| 10 | 资金来源 | 上级拨款 |
| 11 | 投标人要求 | 持有三门县建设规划局颁发的有效村镇建筑工匠证且具有独立民事责任能力的浦坝港镇户籍自然人（以身份证为准） |
| 12 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标文件组成 | 1) 投标函（附件一）； 2) 本人身份复印件； 3) 本人建筑工匠资格证书复印件； |
| 14 | 投标文件格式 | 1) 投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2) 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 15 | 报价方式 | 合理区间抽取法，K值抽取范围5%-8% |
| 16 | 投标保证金要求 | 现金，人民币捌仟元整 （¥8000.00元） 凭箱号钥匙自行提交寄存箱内，如金额不足，中标后取消中标资格。每个投标人只要提交一个标段的保证金，未中标的保证金顺延作为下个标段的保证金。 |
| 17 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 投标文件份数 | 正本一份 |
| 19 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须单独密封 |
| 20 | 投标文件提交地 点与开标地点 | 三门县浦坝港镇7楼开标大厅 |
| 21 | 提交投标文件截 止期与开标时间 | 2018年09月03日 上午09:30 |
| 22 | 开标程序 | 先开第一标段，待第一标段结果公布后再开第二标段，第二标段结果公布后再开第三标段，依次往后. |
| 23 | 履约保证金 | 中标价的10%，中标人在签订合同前缴纳至浦坝港镇账户 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 1.工程说明

1.1工程名称：三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程

1.2建设地点：三门县浦坝港镇各行政村

1.3建设规模：浦坝港镇共计259个公厕

1.4预算审核造价：一标段495875元，二标段480178元；三标段475966元；四标段490188元；五标段499219元；六标段496472元；七标段436991元。

1.5施工工期：不超过60天。

1.6承包方式：包工包料

1.7质量标准：合格

2.招标范围

2.1招标方式：公开招标

2.2招标范围：三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程及预算审核书所包含的所有内容。

### 3.资金来源

- 3.1招标人的资金通过前附表所述的方式获得，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 4.投标资格

- 4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表。

- 4.2投标人确定方式：资格后审

- 4.3如投标人的资格证书不属于三门县建设规划局颁发的证书属于无效的，中标后取消中标资格，并没收投标保证金。

- 4.4本工程不接受联合体投标。

### 5.投标费用

- 5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 6.现场条件

- 6.1施工现场已具备施工条件。

### 7.踏勘现场

- 7.1投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

- 7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 8.招标文件的组成

- 8.1招标文件包括下列内容：

- 第一章 投标须知及投标须知前附表；

- 第二章 合同条款；

- 第三章 评标办法；

- 第四章 投标文件格式；

- 8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

- 8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 9.招标文件的澄清

- 9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 10.招标文件的修改

- 10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

- 10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

- 10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 11.招标文件的解释权

11.1本招标文件的解释权（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）属招标人。

## 投标文件的编制

### 12.投标文件的组成

12.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。

### 13.投标文件的格式

- 13.1投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

- 13.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

### 14.投标内容

- 14.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表。

- 14.2报价内容：投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、风险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算审核造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价。

### 15.投标保证金

- 15.1投标人按前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。

- 15.2对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

- 15.3投标担保按以下方式退还：

- （1）第一中标候选人在招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。

- （2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。

- 15.4如投标人有下列情况，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（4）投标人有违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的行为。

### 16.投标有效期

- 16.1投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

- 16.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 17.投标文件的份数和签署

- 17.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

- 17.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

## 投标文件的递交

### 18.投标文件的密封与标志

- 18.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

- 18.2密封袋封口处本人签字。

### 19.投标文件的递交

- 19.1投标人应按前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒收。

- 19.2递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人提交投标保证金；

（2）投标人本人持有效身份证原件签名报到，以证明其出席开标会议。

### 20.投标截止期

- 20.1投标文件的截止时间见前附表规定。

- 20.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份的，招标人将依法重新组织招标。

### 21.投标文件的补充、修改与撤回

- 21.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 21.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

- 21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 开   标

### 22.开标

- 22.1招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议。

- 22.2开标会议由招标人组织并主持。

- 22.3开标顺序：开标直接开商务标。

### 23.投标文件公布

- 23.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

- 23.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 24.评标过程的保密

- 24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

- 24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

- 24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 25.投标文件符合性鉴定

- 25.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会鉴定。

- 25.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 25.3 中标人确定后，招标人不对未中标的人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。

- 26投标文件的澄清

- 26.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

- 26.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 27.投标文件的评审

27.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

27.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

27.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

27.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

27.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 28.评标办法（小数点后保留1位，第2位四舍五入）

28.2评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在电脑里5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

28.2中标候选人的确定

（1）中标候选人的排名次序按投标人报价下浮率接近评标标底下浮率程度来确定，取最接近评标标底下浮率为中标候选人；如接近评标标底下浮率绝对值相同(同标底相比有上浮和下浮相同的)，取下浮率大者为优先中标候选人；如出现投标的下浮率完全相同的，则抽签确定。

（2）招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，招标人可以确定本次招标失败，重新组织招标。

（3）中标价（合同价）=预算审核价×（1-评标标底下浮率）。

## 授予合同

### 29.中标候选人公示

- 29.1招标人应当将中标候选人在交易场所进行公示，公示期不得少于3个工作日。

- 29.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 30.中标通知书

- 30.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向中标候选人发出《建设工程中标通知书》。如发现中标候选人资格无效，则本次招标失败。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

- 30.2招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定本次招标失败，重新组织招标。

- 30.3中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

- 30.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 31.合同签订

- 31.1自《建设工程中标通知书》发出之日起5日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 31.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。

# 第二章  合同条款

## 第一部分 合同协议书

委托方：   三门县浦坝港镇人民政府   （以下简称甲方）

（各标段行政村）（以下简称甲方）

承包方：                             （以下简称乙方）

经议标确定乙方为中标单位，甲、乙双方本着友好合作的精神，经双方协商，就三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程相关事宜达成如下协议：

一．工程概况

1.项目名称：三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程

2.实施内容：三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程预算审核书所包含的所有内容

3.开工时间及完成时间：    年   月     日至    年     月    日

4.实施地点：三门县浦坝港镇各行政村

5.质量标准：合格

二．工程承包方式

包工包料

三．甲方提供材料

预算审核书

四、适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则》（2010版），《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、（建建发[2016]144号文件、浙建站定[2016]23号文件、浙建站定[2016]25号文件）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定  。

关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号），《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定〔2016〕23号）及有关费率调整文件等，《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）

五．合同价款及付款方式

1.本合同价款采用单价合同。

2、本工程结算方式同预算审核书、实行总价下浮、下浮数值即评标标底下浮率。

3、预算审核书中暂估价结算时按实调整。

4、本合同价款总价人民币：             （大写               元整）。（下浮率   %）

5.履约保证金：中标价的10%，中标人在签订合同前缴纳至浦坝港镇账户。

6.付款方式：工程竣工验收合格，退还履约保证金（无息）；待县政府补助资金到位后由镇政府统一以奖代补形式拨至各村集体账户，中标人开具正式发票到各村分别结算，付至结算审定价的97%，余下3%作为质保金，待保修期1年满后退还各投标人（无息）。

六、（1）材料品牌、规格和使用要求： 坐便器使用雅丽舍、诺贝尔、辉煌卫浴之一品牌 ；投标人在投标报价时可选择上述备选品牌或者相当于备选品牌中的优等品选择其一进行报价，并注明所选品牌；若放弃选择权利或所选的相当于备选品牌与招标人推荐品牌差距太大，施工时由招标人在备选品牌中任一品牌指定进行施工，其材料单价不得调整。

（2）所有材料必须有质保书或合格证。

七．甲乙双方责任义务

1.甲方有义务协助乙方协调处理好施工场地周围建筑物及地下管线保护工作。由于制作现场的复杂性，甲方委派专人协助乙方完成工作。

2.乙方在制作、运输、施工、使用过程中要确保质量和安全并做好场地清洁工作，质量按相关规定要求，在施工过程中要设置警示标志，施工人员要具备相关行业从业资格证并做防护措施、穿戴反光背心等，若发生一切安全事故，责任由乙方负责。在使用期内，若发现有破损，乙方必须在当天完成维修；如因质量问题发生安全事故，所产生的赔偿责任由乙方承担。施工现场用水用电由乙方自行解决。

3.乙方必须严格按照施工图进行施工安装，具体工程质量由甲方负责监督，若制作效果无法达到设计要求或工程质量不过关的，甲方有权利要求乙方及时返工，如若乙方无法及时返工并达到设计效果，甲方有权中止本协议。

4、做好安全文明管理工作，杜绝违章操作、责任事故的发生；如有发安全事故生，乙方自行承担一切责任；

5.乙方负责收集提供验收的各类改造资料（包括改造前、后照片和施工中照片等）

八．工程变更及验收

实际施工时，涉及到工程量的归属由甲方确定，当本工程需要变更时，应经甲方认可后出具变更联系单，作为施工结算的依据。工程完工后2个工作日，乙方通知甲方验收，若5个工作日无异议，即为工程合格。

九．本合同对违约的解释和处罚办法

甲方承诺按照合同约定的期限约定方式支付合同款项，乙方承诺如期保质量完成该项目施工并承担保修责任。

十．本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，合同经双方签字并盖章后生效。

十一、如发生合同有纠纷，双方友好协商解决，协商不成可向乙方所在地法院起诉。

甲方（公章）：        甲方（公章）：                  乙方（公章）：

代表人签字：           代表人签字：                  代表人签字：

日期：                   日期：                       日期：

# 第四章  投标文件格式

附件一：

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（一标段）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府：

一、根据你方编制的三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（一标段）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算审核造价 495875元，下浮        ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：      天（投标人必须明确天数）

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项： 下浮率填写5.0到8.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

日期：   年   月   日

附件一：

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（二标段）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府：

一、根据你方编制的三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（二标段）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算审核造价480178 元，下浮        ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：      天（投标人必须明确天数）

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项： 下浮率填写5.0到8.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

日期：   年   月   日

附件一：

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（三标段）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府：

一、根据你方编制的三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（三标段）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算审核造价475966元，下浮        ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：      天（投标人必须明确天数）

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项： 下浮率填写5.0到8.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

日期：   年   月   日

附件一：

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（四标段）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府：

一、根据你方编制的三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（四标段）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算审核造价490188元，下浮        ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：      天（投标人必须明确天数）

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项： 下浮率填写5.0到8.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

日期：   年   月   日

附件一：

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（五标段）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府：

一、根据你方编制的三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（五标段）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算审核造价499219元，下浮        ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：      天（投标人必须明确天数）

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项： 下浮率填写5.0到8.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

日期：   年   月   日

附件一：

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（六标段）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府：

一、根据你方编制的三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（六标段）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算审核造价496472元，下浮        ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：      天（投标人必须明确天数）

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项： 下浮率填写5.0到8.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

日期：   年   月   日

附件一：

三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（七标段）

投 标 函

三门县浦坝港镇人民政府：

一、根据你方编制的三门县浦坝港镇各行政村公厕改造工程（七标段）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我愿以预算审核造价436991元，下浮        ％（百分号前保留二位小数）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工。

2、总包工期：      天（投标人必须明确天数）

3、工程质量等级合格；

4、人员设备部署及时到位。

投标人（签字）：

投标人身份证号码：

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

注意事项：下浮率填写5.0到8.0 。填写时间为当日时间。

填写标书，要填写完整、字迹清晰，如不填写完成此标书作废。

1.评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在5.0、5.2、5.4、……、7.6、7.8、8.0共16个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

2.中标候选人的确定。

确定中标候选人：按照经评审的有效投标价接近评标标底价，最接近评标标底价为中标候选人，如投标报价与评标标底价接近程度“绝对值”相等（即投标报价与评标标底价相比较，投标报价减去评标标底价的绝对值相等），则以投标报价低者排名在前；完全相同则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

每个投标人均可参加每个标段的投标，在任何情况下同一投标人最多只能中标一个标段；若投标人在前面的标段评标过程中被推荐为第一中标候选人，则该投标人不进入后续标段项目的评审，不作为下一标段的有效家数。如投标家数小于3家，作废标处理。

日期：   年   月   日