三 门 县

竞争性磋商文件

项目编号：三拓展【2020】024号

采购项目：甬台温高速至沿海高速三门联络线工程(上三高速公路东延段）征地分户测绘项目

采购人：甬台温高速至沿海高速三门联络线项目推进组

采购代理机构： 欧邦工程管理有限公司

2020年6月

目    录

- 竞争性磋商公告—————————————--—-----—3

- 供应商须知————————————----------—---—6

- 评审办法及评审标准———————————----—----17

- 项目需求—————————————————------—21

- 政府采购合同主要条款指引—————————————24

- 响应文件格式附件—————————————————27

第一章  竞争性磋商公告

根据相关规定,受采购人委托，现就甬台温高速至沿海高速三门联络线项目推进组单位的甬台温高速至沿海高速三门联络线工程(上三高速公路东延段）征地分户测绘项目进行竞争性磋商方式采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：三拓展【2020】024号

二、磋商内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 测绘费最高限价 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甬台温高速至沿海高速三门联络线工程(上三高速公路东延段）征地分户测绘 | 2688亩 | 69.888 | 合同签订后45天内 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有测绘主管部门颁发的丙级及以上测绘资质（须含不动产测绘专业）。

2、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

本项目采用现场报名或邮箱报名（报名邮箱：923603667@qq.com），将于2020年6月 15日下午16:30时前，在三门县湫水大道58号二楼（欧邦工程管理有限公司）进行现场报名或邮箱报名（报名须提供报名表（格式见附件9）和投标人营业执照复印件），超过截止时间范围内拒不接受。招标文件每套售价300元，售后不退。

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年6月17日15时 00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（https://www.smztb.com/）。

七、联系方式：

采购代理联系人：包巧玲      联系电话： 0576-83321522

采购人名称：甬台温高速至沿海高速三门联络线项目推进组

联系人：杨宏伟             联系电话：18358669098

甬台温高速至沿海高速三门联络线项目推进组

欧邦工程管理有限公司

2020年6月2日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 磋商响应文件 有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 时间：2020 年06月17日15:00时（北京时间） 地点：三门县公共资源交易中心（具体开标室见四楼LED屏幕） 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 2、各投标人限派1名代表参加现场开标活动，进入交易中心的人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测并出示台州健康码（绿码），接受防疫询问并如实报告、登记情况。开标厅内人员间隔保持一米五以上。请各投标人提前到达，因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等情况导致的不利后果，由投标人自行承担。 3、招标文件要求的相应资质证书、证明材料等原件须备查。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年6月17日15时00 地点：三门县公共资源交易中心开标室（三门县广场路22号交通大楼四楼） |
| 7 | 磋商保证金 | / |
| 8 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的10%。 |
| 9 | 投标有效上限价 | 人民币69.888万元 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲” 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和分散采构机构 |

一 、总  则

- 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

本项目招标代理费共计人民币9000元，由中标人支付，在领取中标通知书时一次付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交) （见附件3）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商条件的有效资质证书复印件，以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

- 投标人情况介绍(附件4)

- 项目人员配备一览表(附件5)

- 实施方案的详细描述

- 投标人项目实施情况一览表（见附件6）

- 资信实力、公司信用信誉、获奖情况等

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）

3、报价内容的组成

（1）报价内容的组成。

（1）首次报价一览表（附件7）；

（2）报价明细表（附件8）

此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

- 有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商事项

1.招标代理机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次（最后）报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次（最后）报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或最高限价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（七）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（八）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。因成交结果公告需要，评审结果排名第一的成交候选人在评审结束后2个工作日内将磋商响应文件附件《成交供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购组织机构项目负责人。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

- 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

- 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术部分为80分，报价部分为20分)。各供应商的综合得分为其商务与技术部分得分与报价部分得分之和，即综合得分=商务与技术部分得分+报价部分得分。

（一）商务与技术部分中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术部分得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术部分得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分按有效供应商报价的平均值作为磋商基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价等于磋商基准价的得20分，投标报价每高于或低于磋商基准价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝20 －| （投标报价-磋商基准价）/磋商基准价|×100×0.02），扣完为止，中间按内插法计算。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为第一中标候选人，排名第二的供应商为第二中标候选人，并以此类推。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

商务与技术文件评审内容及标准： （80分）

| 资信评审（32分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 评分内容 |
| 1 | 资信实力（16分） | 1）投标人同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围含：工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、 测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程咨询） 的得6分，认证范围缺项的不得分）； 2）投标人具有信息技术服务管理体系认证、信息安全服务管理体系认证的得3分，每项得1.5分； 3）具有CMA检验检测机构资质认定证书的得3分； 4）投标人具有省级或以上高新技术企业证书、市级或以上创新标杆企业证书的得4分，每项得2分。 （以上涉及证书须提供证书原件，否则不得分） |
| 2 | 信用信誉（10分） | 投标人自2010年以来获得过市场监管（工商）部门颁发的“守合同重信用企业”公示证书的，连续8年或以上的得8分，5-7年的得4分，1-4年的得1分； 投标人获得过质量·服务·诚信 AAA 企业（重点推介企业）证书的得2分。 （以上涉及证书须提供证书原件，否则不得分） |
| 3 | 获奖情况 （6分） | 近两年（2018年1月1日）来获得中国测绘学会颁发的测绘科技进步奖一等奖或以上的每个得4分，二等奖及以下每个得2分（二等奖及以下最多得4分）； 本项得分共6分，得满为止。 （以上涉及证书须提供证书原件，否则不得分） |
| 技术综合评分（48分） |  |  |
| 4 | 实施方案（26分） | 根据各投标人对项目概况、实施内容以及方法、工作流程、工期进度安排、质量保障措施等5个方面进行阐述评分。 优：实施方案思路清晰、内容丰富且方法合理 的26~20.1分； 良：实施方案思路一般、内容基本符合要求的20~10.1分； 一般：实施方案思路欠缺、内容基本符合要求的10-0分； |
| 5 | 项目人员配备 （12分） | 1）项目负责人同时具有注册土木工程师（岩土）和高级工程师职称的得3分；得3分； 2）项目技术负责人同时具有注册测绘师资格和测绘（量）工程师职称，得2分 3）拟投入实施人员中具有4名或以上测绘（量）类中级工程师职称的，得4分，每少一名扣1分，扣完为止； 4）项目组人员配备同时具有“档案专业人员培训证书”人员2名以上和“涉密测绘成果管理人员岗位培训证书”人员4名以上的得3分；每少一名扣1分，扣完为止。 （注：以上涉及人员不得重复计算加分，须提供相关证件扫描件及自投标截止之日近3个月的社保证明材料为评审依据，原件备查，否则不得分；） |
| 6 | 相关业绩（10分） | 投标人承担征地测绘项目的，如：征地红线图测量项目、公路征地影像图项目、征地拆迁测绘项目，每个得1.5分，共6分； 投标人承担过政府主管部门的农村土地承包经营权确权登记项目的，每个得1分，共4分；（提供合同书或中标通知书原件，没提供原件不得分。） |

第四章 项目技术需求

1、项目概况

项目位于三门县境内，西起珠岙镇上胡村，东至健跳镇南丰村，包括园里、蛟头等村进出口连接线。为上三高速公路东延段的征地测绘技术服务工作。

上三高速公路东延段位置示意图如下：

项目测区范围示意图

2、服务内容

本项目主要工作内容有：征地调查和征地测量工作。现场指界，调查每个地块的土地使用权利人（土地承包人）、土地利用现状（细化至二类），同时开展地形地籍测绘，采集地物及界址点坐标。按行政村（自然村）编绘征地平面图，统计宗地面积等信息。

3、测绘工作量：

本项目涉及珠岙镇、亭旁镇、海游街道、海润街道、健跳镇，红线范围内需要征地量2688亩。

4、技术依据和标准

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《浙江省省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》。

3、《土地调查条例》（国务院令第 518 号，2008 年 2 月 7 日）；

4、《土地登记办法》（国土资源部令第 40 号，2007 年 12 月 30 日）；

5、《关于确定土地权属问题的若干意见》（[1989] 国土[籍]字第 73 号，国家土地管理局 1989 年 7 月 5 日）；

6、《土地权属争议处理办法》（国土资源部令第 17 号，2003 年 1 月 3 日）；

7、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

8、《1∶500、1∶1000、1∶2000 地形图图式》GB/T 20257.1－2007；

9、《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007）；

11、《地籍调查规程》（TD/T1001—2012）；

12、201.16--CHT 2009-2010 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

13《全球定位系统（GPS）测量规范》国家标准 GB/T18314-2009；

14、《卫星定位城市测量技术规范》行业标准 CJJ73-2010；

15、《1：500，1：1000，1：2000 外业数字测图技术规程》GB/T 14912-2005；

坐标系统和精度要求

平面坐标采用国家2000坐标CGCS2000，中央子午线为120゜E。

测图比例尺为1：000，设界标的界址点精度等级不低于二级，未设界标的界址点精度等级不低于三级。

| 界址点等级 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差（单位：米） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中误差 | 允许误差（限差） |
| 一级 | ±0.05 | ±0.10 |
| 二级 | ±0.10 | ±0.20 |
| 三级 | ±0.15 | ±0.30 |
| 设界标的界址点精度等级不低于二级，未设界标的界址点精度等级不低于三级。 |  |  |

5、成果要求（成果、形式）

（1）各村征地平面图（CAD格式），另提供纸质最终效果图3份。

（2）宗地信息统计表（Excel格式），另提供纸质最终稿3份。

平面图上需要标明地块编号、权利人、土地类型、面积等信息，地块较小，表示不下时，可配以表格补充。

宗地信息表应含有土地使用人、地块编号、面积、土地类型等内容。

6、其他要求

1、项目完成时间：签订合同日之日起45个工作日完成所有工作。

2、项目实施地点：项目征地线内房屋拆迁位置。

3、付款方式：本项目分两期支付，合同签订生效后10天内支付合同价款的35%，待提交测绘成果后7天内付清剩余服务款。

4、本项目履约保证金为合同金额的10%，履约保证金退回时间为整个线位测量成果提供后，农户无异议后退还全部履约保证金。

第五章　政府采购合同主要条款指引

合同范本

委托方(甲方)：

承揽方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围(包括测区地点、面积，测区地理位置等)

第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等)

第三条 执行技术标准：

| 序 号 | 标 准 名 称 | 标 准 代 号 | 标 准 等 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市测量规范 | GJJ-85 | 部 标 |
| 2 | 1：500、1：1000、1：2000地形图图示 | D7929 | 部 标 |
| 3 | 省土地勘测技术规定 |  | 行 规 |

其它技术要求：

第四条 测绘工程费：

本合同中标单价为：         元/亩，签约合同总价      万元；

最终合同总价= 中标单价×实际数量。

可调总价，结算时单价不变，实际测绘亩数由甲方核定。

第五条 甲方的义务

1.自本合同签订之日起 __日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 __日内完成技术设计书的审定工作。

3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。

第六条 乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 __日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

第七条 测绘项目完成工期

| 序 号 | 成 果 名 称 | 规 格 | 数 量 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各村镇征地平面图 |  |  |  |
| 2 | 宗地信息统计表 |  |  |  |

第八条 甲方违约责任

1. 合同签订生效后10天内支付合同价款的35%，待提交测绘成果后7天内付清剩余服务款。

2.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

3.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第九条 乙方违约责任

1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十一条 其它约定：

第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条 附则

1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2.本合同一式__份，甲、乙方各执__份。

| 委 托 方 | 单位地址： 邮政编码： 电 话： 开户银行： 银行帐号： | 承 揽 方 | 单位地址： 邮政编码： 电 话： 开户银行： 银行帐号： |
| --- | --- | --- | --- |

委托方单位名称(盖章)：　　　　　　承揽方单位名称(盖章)：

法定代表人： 　       　　　　　　　法定代表人：

或委托代理人(签字)：　　　　　　　或委托代理人(签字)：

签订地点：

合同订立时间： 年 月 日

第六章：响应文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

（1）磋商声明书（见附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交) （见附件3）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商条件的有效资质证书复印件，以及需要说明的其他资料；

第二部分：商务与技术部分

- 投标人情况介绍(附件4)

- 项目人员配备一览表(附件5)

- 实施方案的详细描述

- 投标人项目实施情况一览表（见附件6）

- 资信实力、公司信用信誉、获奖情况等

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）

第三部分 ：报价部分

（1）首次报价一览表（附件7）；

（2）报价明细表（附件8）

附件2

磋商声明书

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的     （磋商项目名称）（编号为      ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

项目名称：                                                  项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人全称（公章）：     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

附件5

项目人员配备一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/资格证书 | 拟任 职务 | 从事相关行业服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商拟任的本项目人员均需列入；

2、本表附相关人员证书等扫描件（加盖公章）；

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日   月   日

附件6

投标人项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 实施时间 | 项目单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7：

首次报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标报价 （元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甬台温高速至沿海高速三门联络线工程(上三高速公路东延段）征地分户测绘项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：    年   月  日

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

附件8：

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甬台温高速至沿海高速三门联络线工程(上三高速公路东延段）征地分户测绘项目 | 亩 | 2688 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为首次报价一览表的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 以上数量均为暂估，结算数量按实际完成的数量为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

- 附件9：

报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 职 务 （必填） |  |  |  |
| 手机（必填） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话（必填） |  |  | 传 真 （必填） |  |  |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 报 名 资 料 |  |  |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 企业营业执照副本（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 报名单位（签章）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

报名咨询电话：0576-83321522