三门县蛇蟠乡简易食堂项目

谈 判 文 件

采购人：三门县蛇蟠乡人民政府

采购代理机构：台州鸣升工程造价咨询有限公司

二○二一年五月

谈判文件目录

- 谈判公告----------------------------------------2

- 谈判供应商须知--------------------------------------4

- 项目基本概况----------------------------------------7

四、合同主要条款----------------------------------------8

五、应提交的相关格式范例-----------------------------12

六、谈判文件格式------------------------------------16

第一部分  竞争性谈判公告

三门县蛇蟠乡人民政府（以下简称“采购人”）现就三门县蛇蟠乡简易食堂项目进行谈判。有关事项公告如下：

- 招标编号：MSZB[2021]004号

二、招标项目内容：木屋整体采购（含木屋、木屋基础、木屋室内电气、厨房排烟、排水、隔油池、排水管道和防火处理）。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 工期 （合同签订后） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县蛇蟠乡简易食堂项目 | 1 | 项 | 31.6 | 合同签订后30天内 |
| 投标上限价（人民币） |  | 31.5万元，如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |  |  |  |

三、交货期及地点：三门县蛇蟠乡，合同签订后30天内

四、合格供应商需符合以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

（2）具有合法经营资格的国内独立法人且经营范围覆盖木结构房屋施工的相关业务；

（3）本项目不接受联合体投标。

五、谈判文件获取的方式、时间：

5.1本项目采用现场报名，将于2021年5月18日8:00至11:00，在三门县海游街道金亿华府2楼（台州鸣升工程造价咨询有限公司）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。

六、本次项目预算：31.6万元。

七、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2021年5月20日上午09时整在三门县蛇蟠乡公共资源交易中心四楼会议室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、报名及获取招标文件携带资料：

1、企业介绍信；2、企业营业执照副本复印件；3、报名经办人身份证原件及复印件；复印件加盖单位公章并装订成册。

九、投标保证金：
    1、投标保证金的形式：采用现金形式（保证金装入档案袋密封并标出投标单位名称）。

2、投标保证金金额：人民币陆仟元整（¥6000.00元）。

十、项目咨询：

采购方联系人：邵钡锑    联系电话：18367808171

代理方联系人：唐丹斐    联系电话：13968625957

三门县蛇蟠乡人民政府

台州鸣升工程造价咨询有限公司

三门县蛇蟠乡公共资源交易中心

2021年5月13日

第二部分  谈判供应商须知

- 一、总 则

- （一） 适用范围

- 本谈判文件适用于本次项目的谈判、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）谈判费用

- 不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 二、谈判文件

- （一） 谈判文件的要求

- 1、谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 2、不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

- （二）谈判文件的组成

- 谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件。

- ①报价标书

- （1）首次报价一览表（附件3）；

- ②商务资信标书（不得出现报价，否则将作为无效投标处理）

- （1）法定代表人授权书（附件1）；

- （2）投标函（附件2）；

- （3）营业执照；

- ▲以上项目在标书中提供复印件并加盖单位公章。

- （4）项目实施人员（主要从业人员）一览表（附件4）；

（5）其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

- 谈判文件制作说明：与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小装订。

- （三）谈判响应文件密封

- 1、所有谈判资料按谈判文件的组成所列内容及顺序装订成册。商务资信标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本三份），封面必须采用专用封面纸并加盖“正本”或“副本”字样。

- 2、谈判件封面和密封封皮上均写明谈判编号、谈判项目名称、谈判供应商名称，并注明“谈判文件名称（商务资信标书/报价标书）”、“谈判时启封”字样。必须盖有谈判供应商公章和谈判供应商全权代表签字（总体格式参照谈判文件第六部分）。

- 3、如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对谈判文件的误投和提前启封不负责任。

- （四）谈判截止时间

- 1、谈判文件必须在2021年5月20日上午09点前派人送达三门县蛇蟠乡人民政府四楼会议室。

- 2、如有特殊情况，招标方可推迟或取消采购。招标方如因故推迟谈判截止时间或取消采购，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，集中采购机构和供应商的权利和义务将受到新的规定的约束。

- （五）谈判文件的修改和撤回

- 1、谈判供应商如必须修改或撤回谈判文件，必须在谈判截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达集中采购机构。

- 2、修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判文件编号、采购项目名称、谈判供应商名称、并注明“谈判修改响应文件”、“谈判时启封”字样。

- 三、谈判保证金

- （一）保证金缴退

1、谈判保证金为人民币6000元整。谈判供应商应于2021年5月20日上午09：00前将谈判保证金以现金形式递交，否则谈判将被拒绝。

- 提交投标保证金形式：现金，在开标前与投标文件一起提交。

- 2、中标供应商的谈判保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

- （二）谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- 1、成交方在谈判有效期内撤回谈判文件的；

- 2、成交方在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 3、成交方无正当理由不与采购人签订合同的；

- 4、将成交项目转让给他人或者在谈判文件中未说明且未经谈判人同意，将成交项目分包给他人的；

- 5、拒绝履行合同义务的；

- 6、其他严重扰乱谈判标程序的。

- 四、无效谈判文件及废标确认

- （一）发生下列情况之一的谈判文件被视为无效标处理：

- 1、不具备谈判文件规定谈判资格要求的；

- 2、应交而未交谈判保证金的；

- 3、谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

- 4、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；

- 5、谈判供应商的报价超过采购方的上限价的；

- 6、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

- （二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 2、谈判供应商的报价均超过了采购上限价，采购人不能支付的；

- 3、因重大变故，采购任务取消的。

- 五、谈判程序

- （一）谈判的顺序，由谈判小组对各供应商进行资格审查通过，评审三分之二谈判小组成员通过后，进入下轮报价谈判。

- （二）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- （三）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共1轮），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

- （四）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格。超过规定时间提交的报价作无效处理。

- 六、评标原则和方法

- （一）谈判小组负责审查供应商文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。

- （二） 本次决标方法采用最低评标价法（或最低价法）。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终价格谈判，取最低报价的合格供应商为成交供应商，如报价相同，则抽签确定成交供应商。

- 七、其他事项

- （一）成交结果将在相关网站公布成交结果。

- （二）成交供应商在成交通知书中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次谈判确定的内容与采购单位签订供货合同。

- 八. 招标代理服务费

- 1.支付方式：招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。

- 2.服务费金额：招标代理服务费RMB伍仟元整（5000元）

第三部分  项目基本概况及要求

一、三门县蛇蟠乡简易食堂项目概况

本工程坐落于蛇蟠乡，为满足乡政府员工饮食需求，木屋整体采购（含木屋、木屋基础、木屋室内电气、厨房排烟、排水、隔油池、排水管道和防火处理）。

- 投标报价为项目包干价。

本项目预算价为31.6万元，最后以结算审核价为准。

- 项目内容

- 、项目实地勘察    2）、项目设计方案   3）、项目施工图   4）、项目基础施工

- 5）、项目主体施工    6）、项目水电施工

四、质量验收标准：

质量验收要求符合国家有关法律法规、技术规范（未有国家规范需符合行业规范）及三门县蛇蟠乡简易食堂项目的相关要求，并符合项目实际情况。

五、付款方式

1、签订合同七日内支付30%；

2、项目材料进场支付30%；

3、完工后经验收合格后支付40%。

六、履约事宜：

1、项目质量必须满足国家有关规定要求（未有国家规范需符合行业规范）。

2、如发现质量缺陷的，成交人应当负责返工或者采取补救措施。

3、成交人提供一年保修期限，因项目自身缺陷问题，成交人给予无偿修理；属于甲方原因造成的损坏，成交人负责予以修理，所需费用由甲方负责；

第四部分　　合同条款

- 三门县采购合同指引（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订前，向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金。

甲方在中标供应商提交验收合格的货物（木屋）时，退还全部履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。除木屋基础经业主同意允许分包。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.质保期  12 个月。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

甲方在签订合同后预付  30   %，乙方材料进场，甲方支付合同总金额  30   %，  安装完成经验收合格后支付尾  40  %。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方在接到甲方通知后在2小时内到达现场。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 二 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式六份。甲、乙双方各执三份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                             乙方（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系电话：                               联系电话：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

地址及邮编：                             地址及邮编：

签订时间：   年  月  日

第五部分：应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

致：                （招标采购单位名称） ：

我           （姓名）系           （谈判供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 （填写谈判编号、项目名称）  项目的谈判活动，并全权处理谈判活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）谈判供应商已详细阅读全部谈判文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担谈判文件规定的全部义务和相关责任。

（2）谈判供应商同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）谈判供应商所提交的一切谈判资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

谈判供应商单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

投 标 函

致：                   （招标采购单位名称）：

根据贵方为                      项目的谈判公告（项目编号：  MSZB[2021]004号），签字代表        （全名）经正式授权并代表谈判供应商         （谈判供应商名称）提交商务资信文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 谈判供应商已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3、项目总工期为       日历天（不含审批时间），以发包人签发中标通知书之日起开始算，承包方提交阶段成果。

4.本谈判有效期自开标日起       个日。

5.如成交，本谈判文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本谈判供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6. 谈判供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：              谈判供应商代表姓名            职务：

谈判供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:                 日期:    年   月   日

附件3

首次报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 谈判总价 (人民币元) | （大写） |  |
| --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |
| 备注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理； 2、项目费用包括项目实施所需的服务费、税费及其他一切费用。 |  |  |

谈判供应商单位全称（公章）：

谈判供应商代表签字：

日     期：

附件4

- 项目实施人员（主要从业人员）一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 姓 名 | 职 务 | 参加本单位工作时间 | 从事本行业工作时间 | 联系电话 | 身份证号码 | 是否常驻当地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：

第六部分　谈判文件格式

- 一、商务资信文件格式

1.商务资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有谈判供应商单位公章和谈判供应商全权代表签字）

2.商务资信文件封面格式（不可缺）：

商务资信文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：                         （加盖公章）

谈判供应商地址：

二. 报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有谈判供应商单位公章和谈判供应商全权代表签字）

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

谈判供应商名称：                       （加盖公章）

谈判供应商地址：