三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工监理招标文件

三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工监理
招标文件
	招标人
	：
	三门县全域土地综合开发有限公司 

	招标代理机构
	：
	浙江广川工程咨询有限公司


二○二一年六月
三   门   县

建设工程招标文件

项目名称：三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工监理
招 标 人：三门县全域土地综合开发有限公司（盖章）

联 系 人：丁先生

联系电话：0576-83373271、13968510635 

招标代理：浙江广川工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：林德炜 

联系电话：0571-86437036、18814840868 
二〇二一年六月

目   录
3第1章  招标公告


31  招标条件


32  项目概况与招标范围


33  投标人资格要求


44  招标文件的获取及报名


45  投标文件的递交


46  发布公告的媒介


47  联系方式


5第二章  投标人须知


5投标人须知前附表


8投标人须知


81  总则


102  招标文件


113  投标文件


124  投标


135  开标


146  评标


147  合同授予


158  重新招标和不再招标


159  纪律和监督


1610  其他内容


19第三章  评标办法


191  评标原则


192  评标组织


193  评标的程序和内容


194  评审细则


215  评标报告


22第四章  合同条款及格式


23水利工程施工监理合同书


25第一部分  通用合同条款


30第二部分  专用合同条款


33第三部分  附件


41第五章  服务技术标准和要求


42第六章  投标文件格式


44一、投标函


45二、法定代表人身份证明


46三、授权委托书


47四、监理费报价表


48五、监理服务大纲


49六、项目管理机构


50七、资格审查资料


51八、资信业绩评分资料


52九、承诺书


54十、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料




第1章  招标公告（二次）
三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工监理招标公告
1  招标条件
本招标项目三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）已由三发改审【2020】148号文批准建设，建设资金来自自筹，项目法人为三门县全域土地综合开发有限公司 ，招标人为三门县全域土地综合开发有限公司 ，招标代理机构为浙江广川工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行招标。
2  项目概况与招标范围

项目概况：三门县洋市涂低洼区造地工程位于三门县健跳镇洋市涂围垦区内，建设面积共860亩，其中回填工程面积844亩，道路工程（区四路）面积16亩。工程分为两个区块，区块一面积289亩，田间最终高程1.1m；区块二面积555亩，田间最终高程1.3m(该高程含种植土30cm，种植土由后期实施）。
本标段招标范围为三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）的施工期及保修期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保的监理等工作。
本标段施工预算审核造价为16638561元，监理服务期为 17 个月，其中：工程现场服务期 5个月，保修期12个月。监理范围中的主要施工内容包括（但不限于）：三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工图所包含的全部工作内容，以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程等。监理服务期从本标段监理合同签订之日起至工程竣工验收完成之日止，质量目标合格。

3  投标人资格要求
（1） 投标人须是具有水利部颁发的水利工程施工监理专业丙级及以上资质，并具有有效营业执照的独立法人；
（2） 拟派总监理工程师必须具有注册在投标人单位的水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，且具有水利相关专业高级工程师及以上职称。
（3） 拟派本项目监理人员（指总监理工程师、专业监理工程师、监理员）人数不得少于3人，专业监理工程师不得少于1人，监理人员专业必须配备“水工建筑、工程测量”两个专业（专业可以兼，以中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书为准），注册单位必须为本单位。

（4） 投标人近三年（2018年5月1日至投标截止日，以人民法院判决、裁定生效之日为准）无行贿犯罪记录（以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。
（5） 投标人的法定代表人及拟派总监理工程近三年（2018年5月1日至投标截止日，以刑罚执行完毕之日为准）无行贿犯罪记录（以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

（6） 投标人及其拟派总监理工程师应未被项目所在地区（三门县级或台州市级或浙江省级）水利建设市场限制投标。

（7） 投标人及其拟派本项目总监理工程师、专业监理工程师须在“浙江省水利建设市场信息平台”公示；工商注册地为浙江省外的企业的授权代表人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。
（8） 投标人及其法定代表人、总监理工程师等未被列入招标投标失信被执行人（在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询）。
（9） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。

4  招标文件的获取

投标文件的获取方式：网上自行下载。

5  投标文件的递交
5.1 递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021 年 6 月 28 日 15 时 00 分，地点为 三门县湫水大道58号二楼会议室 。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6  发布公告的媒介
本招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http:// jyzx.sanmen.gov.cn）上发布。

7  联系方式

	招 标 人：三门县全域土地综合开发有限公司 

地    址：三门县海游街道交通路48号
邮    编：317100
联 系 人：丁先生
电    话：0576-83373271、13968510635

	招标代理机构：浙江广川工程咨询有限公司
地        址：杭州市上城区凤起东路50号
邮        编：310020
联   系   人：林德炜
电        话：0571-86437036、18814840868
2021年 6 月 17 日


第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：三门县全域土地综合开发有限公司 

地  址：三门县海游街道交通路48号
联系人：丁先生
电  话：0576-83373271、13968510635

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江广川工程咨询有限公司

地  址：杭州市上城区凤起东路50号

联系人：林德炜

电  话：0571-86437036、18814840868

	1.1.4
	项目名称
	三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）

	1.1.5
	建设地点
	三门县健跳港南侧

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	南京瑞迪建设科技有限公司

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	计划服务期
	不少于 17 个月，投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	 2021 年 6 月 28 日 15 时 00 分

	1.11
	分包
	(不允许

	1.12
	偏离
	(不允许

	2.3.3
	异议
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	3.1.1
	投标文件成册要求
	(不需要分别成册

	3.2
	投标报价
	删除本款全文

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起生效，有效期为90天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：以现金的形式递交，与投标文件一同递交。放于信封内并标注投标单位名称。
投标保证金金额：人民币陆仟元整（¥6000元）。

投标保证金的退回：中标人的投标保证金在签订合同后无息退回，其他投标人的投标保证金评标结束时退回。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	（不作要求）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的年份要求
	（不作要求）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	（不作要求）

	3.7.4
	投标文件副本份数
	 4 份

	4.1.1
	投标文件的密封要求
	正本和副本密封在一起，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

	4.1.2
	投标文件封套标记要求
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：同递交投标文件地点
(投标人的法定代表人（持有效身份证件原件及法定代表人身份证明）或其委托代理人（持有效身份证件原件及附有法定代表人身份证明的授权委托书）必须参加开标会议。未按规定参加开标会的，其投标文件将按无标标处理，不予开启

	5.2
	开标程序
	一、密封情况检查：投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

二、由招标人代表按照递交投标文件的先后顺序的逆序（先送达后开标）进行开标。
开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人：

（一）投标文件不符合招标文件规定的接收要求的；
（二）投标人代表在所投标段开标结束前未能参加开标或未能出示本表5.1条要求的身份证明材料原件的。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数：5人及以上单数。

评标委员会成员确定方式： 技术、经济等方面专家均从评标专家库随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	履约保证金的形式：现金、银行保函或保险公司保函
履约保证金的金额：合同总价的 2 %

采用现金形式缴纳的，须从中标人基本账户转出。
中标人在出具正式履约保函前，应先将履约保函初稿送招标人审核同意。

	9.5
	投诉
	投诉受理机构： 三门县自然资源和规划局 。

	10
	其他内容

	10.1
	原件
	(不提交

	10.2
	中标后须提交的投标文件份数
	4份

	10.3
	最高投标限价
	人民币（大写） 叁拾万 元整（¥ 300000 元）

	10.4
	特别说明
	投标人须知正文如与本前附表不一致的，以本前附表为准。


投标人须知
1  总则

1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划服务期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工监理的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。
1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10  投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间2日前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表第2.2.2项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11  分包

    投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工监理的能力。
1.12  偏离

    投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务技术标准和要求； 

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间3天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人在投标截止时间2日前对已发出的招标文件进行必要的澄清。 

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在投标投标截止时间前以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清通知。
2.3  招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容在投标截止时间2日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
2.3.2 投标人收到修改通知后，应在投标投标截止时间前以书面形式通知招标人，确认已收到该修改通知。
2.3.3 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
3  投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。
（1） 投标函。
（2） 法定代表人身份证明。

（3） 附有法定代表人身份证明的授权委托书。

（4） 监理费报价表。
（5） 监理服务大纲

（6） 项目管理机构。

（7） 资格审查资料。
（8） 资信业绩评分资料。
（9） 承诺书。

（10） 投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料
3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第6章“监理费报价表”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第6章“监理费报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4  投标保证金

3.4.1 投标保证金的形式、递交时间、金额、退还详见投标人须知前附表。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）违反承诺书中任何一项的。

3.5  资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附投标人须知前附表第10.1款规定的业绩证明材料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6  备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
    3.7.4 投标文件正本1份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4  投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除按投标人须知前附表进行标记外，还应写明以下内容：

    （1）所投标段名称；

    （2）招标人的名称和地址；

    （3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；

（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标具体要求见投标人须知前附表规定。
投标人未按本款规定参加开标会的，其投标文件按无效标处理，不予开启。
5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    （1）宣布开标纪律；

    （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场，并对其身份进行核对（本章第5.1款规定投标人必须派代表参加开标会的）；

    （3）宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

    （4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）设有标底的，公布标底；
    （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录（投标函报价大小写不一致以大写为准）；

    （8）招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6  评标

6.1  评标委员会

评标由招标人自行组建的评标委员会负责。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7  合同授予

7.1  定标方式 

7.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。
7.1.3 招标人在定标前，应通过中国裁判文书网查询中标候选人及其法定代表人和拟派总监理工程师有无行贿犯罪记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及其拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.5 出现本章7.1.2项～7.1.4项情形被取消中标资格的，招标人应重新招标。
7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内（并在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2  不再招标

    重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经原审批、核准部门审批、批准后不再进行招标。

9  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

10  其他内容

10.1  原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定，将原件装订在投标文件正本中，或将原件带至开标现场备查。
10.2  中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.3  最高投标限价
最高投标限价：见投标人须知前附表。
10.4  特别说明
特别说明内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表
开标记录表
            （项目名称）           （标段名称）
开标时间：      年      月      日      时      分
	序号
	投标人
	投标报价
（元）
	服务期
	总监理工程师
	监理人数
	法定代表人或其委托代理人（签字）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


开标结束时间：    年    月    日    时    分
招标人代表：           记录人：           监标人：           
       年       月       日
注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附件二：中标通知书
中标通知书 

编号：
                                  （中标单位名称）：
你方于                     所递交的                            投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：                 元。

服 务 期：                 个月。

工程质量： 符合            标准。

总监理工程师：                。

请你方在接到本通知后的    日内到　               与我方签订施工监理合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

                                           招标人：　　　　　　　　（盖单位电子章）
                                                     　  年　  月　  日

第三章  评标办法
1  评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2  评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人须知前附表。

3  评标的程序和内容

（1） 熟悉招标文件和评标办法；
（2） 投标文件的符合性评审；
（3） 投标文件的资信、业绩评分；
（4） 投标文件的监理大纲评分；

（5） 投标文件的商务评分；

（6） 投标文件的综合评分、排序；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 完成评标报告。
4  评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1、评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在下列情况之一的，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续评审。

（1） 投标人的资质、人员等条件未满足招标文件实质性响应要求的；
（2） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（3）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；
（4）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；
（6）投标报价高于最高投标限价的；

（7）由评标委员会一致认为投标人投标报价明显低于本次监理服务的成本价的。 
（8）不符合招标文件其他实质性条款规定的。
（二）投标文件的资信、业绩评分（满分3分）
由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。资信、业绩评分（0～3分）的内容和标准为：

（1）拟派总监理工程师年龄：35～55周岁（均含、从开标截止日上溯）的得2分，其余不得分；
（2）拟派监理人员具有中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师资格证书的，得1分。

（三）投标文件的监理大纲评分（满分67分）
由评标委员会全体成员在认真审阅、分析监理大纲主要内容的基础上，采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

评分标准表

	序号
	项目与标准
	赋分值
	分档

	
	
	
	一档
	二档
	三档
	缺项

	1
	监理大纲：内容是否齐全（针对三控制二管理一协调）
	13
	13-11.7
	11.6-9.8
	9.7-7.8
	0

	2
	监理控制措施：是否切合工程特点、难点、有针对性（对项目关键问题的理解和针对性的监理措施，以及为更好进行监理控制而配备的车辆、办公用品等清单）
	12
	12-10.8
	10.7-9
	8.9-7.2
	0

	3
	监理程序、手段：是否合理、明确
	6
	6-5.4
	5.3-4.5
	4.4-3.6
	0

	4
	监理工作制度是否严密
	6
	6-5.4
	5.3-4.5
	4.4-3.6
	0

	5
	监理目标及服务：是否目标明确、服务可靠
	8
	8-7.2
	7.1-6
	5.9-4.8
	0

	6
	监理旁站措施工序是否周全、控制措施是否到位
	8
	8-7.2
	7.1-6
	5.9-4.8
	0

	7
	现场安全、文明施工及环境保护的管理措施
	8
	8-7.2
	7.1-6
	5.9-4.8
	0

	8
	人员进场计划
	6
	6-5.4
	5.3-4.5
	4.4-3.6
	0

	
	合                  计
	67
	67-60.3
	59.5-50.3
	49.5-40.2
	0


以上内容评分时保留一位小数。计算评分值时保留二位小数（第三位四舍五入）。

（四）投标文件的商务评分（满分30分）
1、商务标评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

2、投标文件的商务评分满分30分，由评标委员会指定专人计算并复核。

3、评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
4、评标基准价：进入评分范围的最低投标评标价作为评标基准价，若投标评标价少于3个，且评标委员会认为仍然具有竞争性时，可以继续进行评标。
5、根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得30分；
b.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.5分。
以上计算得分时，如不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数，第三位四舍五入，最低得分为10分。

（五）投标文件的综合评分（满分100分）
投标文件的综合评分为投标文件的资信、业绩评分、监理大纲评分、商务评分的总和。

（六）推荐中标候选人
评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按综合得分由高到低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人。综合得分相同时，报价低者排序在前；综合得分及报价均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。
5  评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：

1、 开标记录；
2、 评标内容、过程和结果；
3、 否决投标情况说明及依据；
4、 中标候选人的优劣对比和存在的问题；

5、 其他建议。
第四章  合同条款及格式

使用水利部与国家工商行政管理总局联合印发的
《水利工程施工监理合同示范文本》（GF-2007-0211）
水利工程施工监理合同书
委托人：三门县全域土地综合开发有限公司 
监理人：                             
合同编号：YSTWKQZD-JL-2021-01
合同名称：三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工监理合同
依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人），委托  （监理人名称）  （以下简称监理人）提供  （工程名称）  工程  （监理项目名称）  监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）
2、建设地点：三门县健跳港南侧
3、工程等别（级）：                              
4、工程总投资（人民币，下同）：施工预算审核造价为16638561元
5、服务期：监理服务期为     个月，其中：工程现场服务期   个月，保修期12个月
二、监理范围

1、监理项目名称：三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）
2、监理项目内容及主要特性参数：三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）的施工期及保修期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保的监理等工作。监理范围中的主要施工内容包括（但不限于）：三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工图所包含的全部工作内容，以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程等。
3、监理项目投资：施工预算审核造价为16638561元
4、监理阶段： 施工期、保修期 
三、监理服务内容、期限

l、监理服务内容：按专用合同条款约定

2、监理服务期限：自     年      月     日至     年      月     日

四、监理报务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                              元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序
l、监理合同书（含补充协议）；

2、中标通知书；
3、投标报价书；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本   份，委托人执   份，监理人执     份。

	委托人：                        （盖章）
法定代表人
或授权代表人：                  （签名）
单位地址：                             
邮政编码：                             
电    话：                             
电子邮箱：                             
传    真：                             
开户银行：                             
账    号：                             
签订地点：                             
签订时间：    年    月    日

	委托人：                        （盖章）
法定代表人
或授权代表人：                  （签名）
单位地址：                             
邮政编码：                             
电    话：                             
电子邮箱：                             
传    真：                             
开户银行：                             
账    号：                             



第一部分  通用合同条款
词语涵义及适用语言
第一条  下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条  本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据
第三条  监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第四条  委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条  在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条  委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条  委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利

第八条  委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务

第九条  工程建设外部环境的协调工作。
第十条  按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条  在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条  与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条  提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条  按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条  为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条  维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条  为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条  将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条  未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务

第二十条  本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。  

第二十一条  在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条  发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条  核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条  监督、检查工程施工进度。

第二十五条  按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条  协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条  按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条  及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第二十九条  编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条  按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条  妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条  除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条  国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条  委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。
合同变更与终止

第三十六条  因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条  当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条  在本合同监理服务期限内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条  本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。
违约责任

第四十条  委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条  委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条  监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决

第四十三条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条  在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。
其   他

第四十五条  委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第二部分  专用合同条款
监理依据
第三条  本合同的监理依据为：国家法律、法规、规章及技术标准；项目管理合同、工程建设合同、勘测设计合同、监理合同等与项目实施有关的各方与委托人签订的一切合同；上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；设计文件、技术要求和图纸；委托人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。
委托人的权利

第七条

四、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、监理人资质不再符合本合同要求时；

2、监理人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外）；

3、总监（包括更换后）严重不到位，对工程施工造成重大影响；

4、当监理人违约被扣罚违约金达合同价的10%以上。
5、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的；

监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、在规定的支付期限到期后的56天内，未向监理人支付应付款额，也未向监理人作任何说明；

2、未根据本合同任何条款而拒绝支付监理费用；
3、其他严重违反合同的行为。
九、委托人赋予监理人的其它权利：
1、签发工程移交证书，但应事先征得委托人同意；

2、签发保修责任终止证书，但应事先征得委托人同意。

委托人的义务

第十条  委托人向监理机构免费提供的资料为：

	序号
	资料名称
	份数
	提供时间
	收回时间
	保存和保密要求

	1
	设计报告
	1
	根据招标进度提供
	监理任务
结束后
	保存完整，不得泄露

	2
	施工招标文件
	1
	根据招标进度提供
	监理任务
结束后
	保存完整，不得泄露

	3
	施工图
	8
	根据工程进度，逐步提供
	监理任务
结束后
	保存完整，不得泄露

	4
	施工承包合同
	1
	签订施工合同后7天
	监理任务
结束后
	保存完整，不得泄露


第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件 7 天；紧急事项、变更文件应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复。
第十三条  本条款修改为：

监理人在监理期间所需的住宿及办公用房、交通工具、通讯工具以及其他工作生活设施等，均由监理人自行解决，费用包含在报价中，委托人提供必要的联系和帮助。
第十七条 监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，投保的费用应已计入报价中，不单独列出。

监理人的义务

第二十条  监理服务内容：（参照合同附件，由双方协商确定）。

第二十一条  监理人应当在本合同生效后 7 天内组建监理机构，并进驻现场。
第二十七条  需旁站监理的工程重要部位是：工程所含的主要单元工程。

需旁站监理的关键工序是：包括但不限于：1、土工布铺设；2、抛石；3、填筑；4、插打排水板；5、其他关键部位、关键工序、其他隐蔽工程。
第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收：所有分部工程。

第三十一条  在本合同终止后 365 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金支付方法：
监理服务费采用总价承包，与批复概算及工程实施中造价调整无关，在合同约定的监理范围、内容和期限内不作调整。
支付方式为：监理范围内的项目开工后14天内，预付监理服务酬金的10%；此后，在工程进展顺利的前提下，每2个月支付监理服务酬金的35%（第3个月月初支付）；工程完工验收合格后14天内支付至监理服务酬金的90%；在工程保修期（缺陷责任期）满后14天内支付监理服务酬金的8%，余下2%在工程竣工验收及资料移交结束后14天内支付。
第三十三条  监理附加服务酬金的计取与支付方法：

因任何原因导致施工期监理推迟或延误，监理服务酬金均不予增加。

如工程提前完工，监理服务酬金亦不予变更。监理服务费亦不根据施工标段数量的变化调整。
违约责任

第四十条  委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：监理正常服务酬金的0.5%/每次。

第四十一条  因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：  逾期付款金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。

第四十二条  监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：监理正常服务酬金的0.5%/每次。

争议的解决

第四十三条  争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：工程所在地上级主管部门。

二、仲裁机构为：合同履行所在地的仲裁机构。
其他

第四十五条  委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：不予奖励。

增加施工环境保护条款：

监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。

监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查承包人制订的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有：

l. 是否落实了施工环境保护责任人。

2. 是否对施工人员进行了环保教育。

3. 施工场地的布设是否符合相关环保要求。

4. 职业危害的防护措施是否健全。

5. 施工现场(含临时便道、拌和站、预制场等)和料场等是否洒水防尘。

6. 是否按有关要求采取降噪措施。

7. 材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。

8. 施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。

9. 是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。
第三部分  附件
一、本合同监理服务内容：

（一）设计方面
l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）采购方面（如有）

 1、协助委托人进行采购招标。

 2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

（三）施工方面
1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划，检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划，向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；对指定设备进行监造（如有）；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪渡汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

二、监理机构应向委托人提供的信息和文件

（一）定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

1、项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

2、大事记。

3、工程进度与形象面貌。

4、资金到位和使用情况。

5、质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6、合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

7、现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8、监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9、施工人员情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10、安全和环境保护。

11、进度款支付情况。

12、工程进展图片及音像资料。

13、其他。

（二）不定期的监理工作报告

1、关于工程优化设计、工程变更的建议。

2、投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3、工程进度预测分析报告。

（三）日常监理文件

1、监理日记及施工大事记。

2、施工计划批复文件。

3、施工措施批复文件。

4、施工进度调整批复文件。

5、进度款支付确认文件。

6、索赔受理、调查及处理文件。

7、监理协调会议纪要文件。

8、其他监理业务往来文件。

（四）文件报送份数：6 份。

合同附件一：
工程廉政责任书
工程项目名称：                                  
工程项目地址：                                  
发包人名称（以下称甲方）：                     
承包人名称（以下称乙方）：                     
为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务 

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的              施工监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。 

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任 

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定； 

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。 

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。 

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。 

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。 

第三条 乙方的责任 

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。 

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。 

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。 

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。 

第四条 违约责任 

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为，按照管理权限，依据有关法规法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。
第五条 双方约定：本合同由监察局负责监督。日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。 

第六条 本合同作为               施工监理合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。 

第七条 本合同的有效期为双方签署之日                  施工监理合同履行完毕时止。 

第八条 本合同壹式肆份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方监督单位各一份。

	甲方：                             （盖章）
法定代表人：
地址：                             
电话：
    年   月    日
	乙方：                      （盖章）
法定代表人：
地址：                      
电话：
    年   月    日


合同附件二：
安全生产协议书
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在                  施工监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，业主                （以下简称“甲方”）与监理人                      （以下简称“乙方”），签订如下安全监理责任合同。
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对施工现场的安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1、督促施工单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利行业有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促施工单位加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3、建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确安全监理职责，增强安全意识。
4、在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求施工单位整改；情况严重的，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。
6、乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7、乙方应督促施工单位按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
 三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法承担责任。
本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
	甲方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （职务）
       年     月      日
	乙方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （职务）
      年    月    日


合同附件三：履约保函（格式）
履约保函
        （招标人全称）        ：
鉴于  （中标人全称）    （以下称“被保证人”）与你方签订    （合同名称）    合同（合同编号：           ） ，我方己接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：

1、本保函担保金额为人民币（大写）                  元。

2、本保函的有效期与你方和被保证人所签订的合同约定的监理服务期相一致。

3、在本保函有效期内，如被保证人违约，我方在收到你方的提款通知后      天内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

（l）必须在本保函有效期内以书面形式提出，并应由你方法定代表人（或其授权代表人）签名并加盖单位法人章。
（2）应说明要求提款的金额，并附有被保证人违约造成你方损失情况的有关材料。
4、我方同意，在你方与被保证人签订的上述合同发生变更时，我方承担本保函规定的责任不变。

保证人：      银行名称（盖章）      

法定代表人：        （签名）        
或授权代表人：      （签名）        
地    址：                          
邮政编码：                          
电    话：                          

传    真：                          
　  年　  月　  日

第五章  服务技术标准和要求
水利部《水利工程施工监理规范》（SL-288-2014）。该规范是中华人民共和国行业标准，由水利部于2014年10月30日发布，2015年1月30日起实施。此规范为本工程施工监理合同的组成部分，由监理人自备。
以上所列规范若与部颁最新规范有出入的，以最新规范为准。
第六章  投标文件格式
                                      （项目名称）

投  标  文  件
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月         日

注  本页同时适用于封面或扉页

目    录
1、 投标函
2、 法定代表人身份证明
3、 授权委托书

4、 监理费报价表
5、 监理服务大纲

6、 项目管理机构
7、 资格审查资料
8、 资信业绩评分资料
9、 承诺书

10、 投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

一、投标函
投标函
致：              （招标人名称）：

一、根据己收到的三门县洋市涂低洼区造地工程（区四路）施工监理招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价（大写）      元（人民币），承担上述项目的施工及保修阶段监理。监理费用一次性包死，结算时不作任何调整。总监理工程师：      （姓名），职称：      ，身份证号码：      。监理服务期为  个月，其中：工程现场服务期  个月，保修期  个月。
二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员设备按监理大纲的部署及时到位。保证总监与监理工程师的到位率达到招标文件要求，保证在施工过程中质量达到合格要求，签署工程资料完整。同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
	投标人（盖单位公章）：                      
法定代表人（签字或盖章）：                  
地址：                                     

电话：                                     

日期：                                     




二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：            年        月        日
经营期限：                                  
姓名：            性别：        年龄：        身份证号码：                      职务：                       系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证复印件


	投标人：          （盖单位公章）
        年    月    日


三、授权委托书
本人                    （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）              （标段名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证
	委托代理人身份证复印件


投标人：                     （盖单位公章）
法定代表人：             （签字或盖章）
身份证号码：                                 
委托代理人：                           （签字）
手      机：                                 
身份证号码：                                 
                      年    月    日

四、监理费报价表
6.1 报价组成（格式自拟）
投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、工作生活设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金等。投标人应按上述5项分项计算列报，汇总计入投标报价。

投标报价计算书应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。

投标人为实施监理工作所需的工作、生活设施及相关费用，在投标报价中单项列报并计入总报价，不再另行支付。

监理工作所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。

五、监理服务大纲
监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围和服务内容，监理依据；

三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、资金、进度、环境控制措施；

七、合同、信息管理方案；
八、关键部位的旁站监理方案；
九、核定实际完成工程量的方法及准确性的保证措施；

十、组织协调内容及措施；

十一、监理工作重点与难点分析及对策；

十二、拟投入的监理设施、设备及配置计划；
十三、其它（若有）。
六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	从事监理工作年限
	监理工程师资格证书编号
	监理员资格证书编号
	拟进场时间

	总监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专业监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

        年      月      日
说明：1、本表人员的更换须经发包人的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、总监理工程师必须具有中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，且具有水利相关专业高级工程师及以上职称。
3、拟派本项目监理人员（指总监理工程师、监理工程师、监理员）人数不得少于3人，其中总监理工程师1人、监理工程师至少1人，监理人员专业必须配备“水工建筑、工程测量”两个专业（专业可以兼，以中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书为准），注册单位必须为本单位。

七、资格审查资料
资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明
材料对应页码

	1
	企业部分
	
	
	

	
	营业执照（或事业单位法人证书）复印件并加盖单位公章
	
	
	

	
	水行政主管部门核发的监理资质证书复印件并加盖单位公章
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	项目管理机构部分
	
	
	

	
	总监理工程师的中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书（下载页打印件并加盖投标人单位公章）；
	
	
	

	
	总监理工程师的职称证书复印件并加盖单位公章
	
	
	

	
	专业监理工程师的中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书（下载页打印件并加盖投标人单位公章）
	
	
	

	
	监理人员专业必须配备“水工建筑、工程测量”两个专业（专业可以兼，以中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书为准）
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	其他材料
	
	
	

	
	投标人、拟派总监理工程师、专业监理工程师、外地进浙企业的授权委托人（如有）“浙江省水利建设市场信息平台”公示的网页打印件（加盖单位公章）；
	
	
	

	
	
	
	
	


本表后应按表格要求附相应资料。
投标人：                    （盖单位公章）

        年      月      日
八、资信业绩评分资料
资信业绩评分自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明
材料对应页码

	1
	总监理工程师年龄
	拟派总监理工程师年龄：35～55周岁（均含、从开标截止日上溯）的得2分，其余不得分；
	
	

	2
	监理人员专业
	拟派监理人员具有中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师资格证书的，得1分。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本表后应按表格要求附相应资料。
投标人：                    （盖单位公章）

        年      月      日
九、承诺书
承诺书
                     （招标人名称）：

本投标人                     （投标人名称）郑重承诺：

1、本投标人将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的投标；
2、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益，不少报漏报不良行为记录情况；
3、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
4、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
5、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6、拟派本招标项目                     （招标项目名称）                     （标段名称）的项目总监理工程师                     （姓名）（监理工程师资格证书号：      ）无招标文件所指的在建工程。

7、本投标人及拟派本招标项目的项目总监理工程师无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录。

8、本投标人自   年   月   日（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准）至投标截止时间，无行贿犯罪记录。

法定代表人       （身份证号码：                  ）及拟派本招标项目总监理工程师       （身份证号码：                  ）自      年   月   日（以刑法执行完毕之日为准）（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准）至投标截止时间，无行贿犯罪记录。

9、本投标人及法定代表人、总监理工程师等未被列入招标投标失信被执行人。
10、本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。
附1：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正、反面）复印件


附2：拟派项目总监理工程师身份证复印件

	拟派项目总监理工程师身份证（正、反面）复印件


投标人：                  （盖单位公章）
                                                         年      月       日

十、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料
PAGE  

