2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目

招 标 文 件

备案登记号：浙联招备[2021]062号

招  标  人：三门县横渡镇人民政府

招标代理人：浙江联通工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县横渡镇公共资源交易中心

二 ○ 二 一 年 十 二 月

三 门 县 建设工程招标文件 备案登记号：浙联招备[2021]062号 项目名称：2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目 招 标 人：三门县横渡镇人民政府（盖章） 联 系 人：梅华毅 联系电话：15057250006 招标代理人：浙江联通工程咨询有限公司（盖章） 联 系 人：林霁雯 联系电话：0576-83339991 行业主管部门：三门县横渡镇公共资源交易中心（盖章） 二 ○ 二 一 年 十 二 月

目  录

招标公告	4

投标须知前附表	5

第一章  投标须知	7

第一节  总  则	7

第二节  招标文件	7

第三节  投标文件的编制	8

第四节  投标文件的递交	9

第五节  开   标	10

第六节  评   标	11

第七节  授予合同	12

第二章  合同协议书	14

第三章  投标文件格式	18

附件一：	19

附件二：	20

附件三：	21

附件四：	22

2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目

招标公告

一、项目概况

项目名称：2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目

项目登记号：浙联招备[2021]062号

建设单位：三门县横渡镇人民政府

招标方式：公开招标                    工程地址：三门县横渡镇

业主上限价单价:专业处理厂补贴每市斤0.1元人民币、县财政下拨镇里每市斤补贴0.4元人民币、横渡镇补贴每市斤0.1元人民币，共计0.6元每市斤。

工期：要求2022年3月31日前完成。

建设规模：本工程位于三门县横渡镇，枯死松树清理数量约2000株，每株约80斤、共有约16万斤。

二、投标人资格条件

1、投标人要求：营业执照具有枯死木清理或具备林业有害生物防治服务或具备森林经营和管护的经营范围。

三、本项目投标保证金为：人民币壹仟元整现金。

四、招标文件获取：

4.1本项目取消现场报名，实行资格后审，凡有意参加投标者，招标文件将于公告之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为主。

4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、投标截止时间及开标时间：2022年1月5日上午10时00分，逾期不予受理。

提交投标文件地点及开标地点：三门县横渡镇人民政府二楼会议室。

六、踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

- 联系方式

招标人联系人：梅华毅                   联系电话：15057250006

招标代理机构联系人：林霁雯             联系电话：0576-83339991

三门县横渡镇人民政府

浙江联通工程咨询有限公司

三门县横渡镇公共资源交易中心

2021年12月29日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目 |
| 2 | 建设地点 | 三门县横渡镇 |
| 3 | 建设规模 | 一个标段 |
| 4 | 业主上限价单价 | 专业处理厂补贴每市斤0.1元人民币、县财政下拨镇里每市斤补贴0.4元人民币、横渡镇补贴每市斤0.1元人民币，共计0.6元每市斤。 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 要求2022年3月31日前完成 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标范围 | 本工程位于三门县横渡镇，枯死松树清理数量约2000株，每株约80斤、共有约16万斤。 |
| 10 | 资金来源 | 财政拨款与自筹 |
| 11 | 投标人要求 | 营业执照具有枯死木清理或具备林业有害生物防治服务或具备森林经营和管护的经营范围。 |
| 12 | 项目负责人要求 | / |
| 13 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件组成内容包括： - 投标函（附件一）； - 项目管理机构配备表（附件二）； - 台州市建设工程诚信投标承诺书（附件三）； - 企业营业执照； 注：以上证书复印件加盖公司公章 |
| 15 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 16 | 报价方式 | 本次投标报价计算至 厘 。（投标报价大小写金额不一致的，以大写为准） |
| 17 | 投标保证金要求 | 1、保证金金额：壹仟元。 2、担保形式：现金 3、提交单位及地址：三门县横渡镇人民政府二楼会议室 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 19 | 履约保证金数额 | 履约保证金：2%（转账支票或汇票）。 |
| 20 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 21 | 投标文件 密封及装订 | 投标文件必须单独密封。 |
| 22 | 投标文件提交地点与开标地点 | 地点：三门县横渡镇人民政府二楼会议室 地址：三门县横渡镇人民政府二楼会议室 |
| 23 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2022 年1月 5日上午10时00分； |
| 24 | 开标程序 | 直接开商务标 |
| 25 | 其他要求 | 无 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

### 招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

### 资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第11项和第12项。

4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。

4.3本工程不接受联合体投标。

### 投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 现场条件

6.1施工现场“三通一平”已完成。

### 踏勘现场

7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 第二节  招标文件

### 招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1） 招标公告；

（2） 投标须知及投标须知前附表；

（3） 合同协议书；

（4） 投标文件表格式等；

8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 招标文件的备案

11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 第三节  投标文件的编制

### 投标文件的组成

13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

### 投标文件的格式

14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

### 投标报价组成

15.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

15.2投标总报价是招标文件所确定的招标范围内全部的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、安全、工伤保险费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的技术资料、预算造价、施工工期的要求，以及本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后竞投投标报价。

### 投标担保

16.1投标人按本须知前附表第17项规定提交投标担保。

16.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

16.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标候选人凭《建设工程合同》退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在开标会议结束后当场退还。

16.4如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

- 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

### 投标有效期

17.1投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

18.1投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。

18.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

18.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 第四节  投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

19.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

19.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

19.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第21项。

### 投标文件的递交

20.1投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件）必须参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 投标截止期

21.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。

21.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 第五节  开   标

### 开标

23.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。

23.2开标会议由招标人组织并主持。

### 投标文件公布

24.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

24.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第六节  评   标

### 评标会议

25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

27.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

27.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

28.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

28.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

29.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

29.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

29.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

（4）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

29.4如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 评标办法：合理低价法

30.1中标候选人的确定

按投标报价由低到高的顺序推荐1名中标候选人，即投标报价最低者为中标候选人，如出现投标报价完全相同的，则抽签确定。

（1）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

（2）投标人的投标文件不予以退还。

## 第七节  授予合同

### 中标候选人公示

31.1招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县招投标中心接受公示，公示期限为三天，最后一日为工作日。

31.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 中标通知书

32.1中标人确定后，招标人应当向中标人发出《三门县建设工程中标通知书》。如发现第一中标候选人资格无效，则本次招标失败；如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

32.2招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者不能提供招标文件规定的安全资格审查材料（包括相关证书被暂扣期间），本次招标失败，重新组织招标。

32.3《三门县建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律效力。《三门县建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应当承担法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

33.1自《三门县建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 履约保证金

34.1中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定帐户。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

第二章  合同协议书

枯死树清理除治合同 (参考)

甲方(以下简称甲方):   三门县横渡镇人民政府

乙方(以下简称乙方):______________________________

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国民法典》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治工程施工有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、工程概况

工程内容：采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理。

- 二、施工范围、时间、合同价格及支付方式

施工范围：                  （具体小班编号附后）

面    积：                  （以小班为单位计算）

施工时间：集中除治阶段：    年  月  日至    年3月31日；即死即清阶段：    年4月1日至    年9月30日。

除治对象：集中除治阶段，施工范围内所有病死（枯死、濒死）和因干旱、风折、雪压、火烧等死亡的松树，除治其主干、枝桠和伐桩；即死即清阶段，集中除治结束后，施工范围内所有新发生病死（枯死、濒死）松树及其枝桠，对新发现的死树，在三天内完成除治。

合同价格：按病死松树运到三门县定点疫木处理厂（三门云翔木业有限公司）过磅结算；专业处理厂补助每市斤0.1元人民币、县财政下拨镇里每市斤补贴     元人民币，横渡镇补贴每市斤     元人民币，共计     元每市斤。包括技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、税费等，涉及到本项目所有相关费用（包括开具履约保证金、农民工工资保证金等费用）均包含在投标报价中。

R称重计量：根据砍伐下山的病死（枯死、濒死）的松树总重量，按重量计算实价。

□其他承包方式：                                。

支付方式（按以下“R”方式支付）：

□按工作量支付：

完成除治工作量的 50 %后，支付至项目合同价的 40 %；完成除治工作量的 80 %后，支付至项目合同价的 65 %；3月底完成集中除治工作，初步验收通过后，支付至项目合同价的 80 %；4月-9月，完成即死即清除治工作，并经竣工验收通过后，支付剩余合同价格的20%。上述除治工作量均许经甲方或其委托的第三方确认后，15个工作日内予以支付。

□按下山重量支付：每公斤            元。

R其他支付方式： 病死松木清理结束后，乙方<要求清理工程验收>书面报告甲方，待甲方按照《三门县2021-2022年度松材线虫病防控工作方案》标准验收，合格后一个月内给付清理工程款。疫木处理厂收购以乡镇为单位每5万市斤结算一次 。

三、合同工期

开工日期：合同签订日期。

竣工日期：       年9月30日。

- 四、工程质量要求标准

- 严格执行《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》相关规定：

1.伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm；疫木伐除后，对伐桩进行剥皮处理，或按《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》相关规定执行。

2.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（枯死、濒死）松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎、烧毁等除害措施。

- 3.疫木处理：伐除的松木必须当天下山，运到指定的疫木定点企业进行安全除害处理，或就近采取粉碎、烧毁等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

- 4.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木；树干、枝桠须分别装车过磅；枝桠进厂过磅重量占比不得低于    %。

五、其他事项

1.甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

2.甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，做好政策处理等工作，因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应后果。

3.乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，如因乙方违规操作造成的一切后果由乙方自行承担。

3.乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

4.乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

5.乙方在施工作业范围内应做好森林防火工作，在确保安全的情况下，方可采取烧毁的方式处理疫木及其枝丫，并接受甲方对森林防火工作的检查指导，因操作不当导致火情，后果由乙方负责。

6.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及森防部门对除治工作的核查指导。

7.乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防APP，对疫木采伐和运输过程实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

六、违约责任

1.在甲方或相关单位抽查过程中发现的每个质量问题以不低于1%的比例扣减质量保证金，对故意藏匿主干、枝丫、伐桩高于10cm的行为，以不低于10%的比例扣减质量保证金。由于乙方原因，造成施工质量整体不达标或疫木流失且无法追回的，甲方可根据实际情况扣减工程进度款、质量保证金等款项。

2.乙方对除治的疫木及其枝丫负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木及其枝丫流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，以不低于10%的比例扣减质量保证金。

3.由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期完成集中除治的，对超出交付的每一天，乙方按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款项支付时一次性扣除。若超出交付期十天或以上的，甲方有权终止合同，并追偿已支付的合同款项。

4.乙方按合同要求完成服务后，超出付款期，甲方每逾一天，

应向乙方支付合同总价款的千分之三滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

七、合同的生效

本合同一式六份，在乙方提交履约保证金后，经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后即生效。双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

法定代表人或者委托代理人        法定代表人或者委托代理人

（签字）                       （签字）

签订日期：   年   月   日                   年  月  日

# 第三章  投标文件格式

附件一：

2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目

投 标 函

三门县横渡镇人民政府：

一、根据你方的2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目 招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、我公司愿以报价每市斤      厘（以厘为单位，计算时精确到位，小数点后四舍五入），大写金额人民币     角     分     厘。

2、总包工期：2022年3月31日前完成。

3、工程质量等级合格；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目

项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗 工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加2022年度三门县横渡镇枯死木清理项目 的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日