三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）

招 标 文 件

备案登记号：浙联招备【2022】 049 号

招标人：三门县乡村公路服务所

招标代理机构：浙江联通工程咨询有限公司

二 ○ 二 二 年 十 月

三门县招标文件

备案登记号：浙联招备【2022】 049号

项目名称：三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）

招 标 人：三门县乡村公路服务所（盖章）

联 系 人：吴振华

联系电话：0576-83318707

招标代理人：浙江联通工程咨询有限公司（盖章）

联  系  人：林霁雯

联系电话：0576-83339991

二 ○ 二 二 年 十 月

目 录

招标公告	4

投标须知前附表	6

第一章  投标须知	8

第一节 总  则	8

第二节  招标文件	8

第三节  投标文件的编制	9

第四节  投标文件的递交	10

第五节  开   标	11

第六节  评   标	12

第七节  授予合同	13

第二章  合同条款	15

第三章  投标文件格式	39

附件一：	40

附件二：	41

附件三：	42

附件四：	43

附件五：	44

三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）

招标公告

- 招标条件

本招标项目三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次），建设资金来自于省拨资金，招标人为三门县乡村公路服务所，招标代理机构为浙江联通工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该检测项目进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

- 项目概况：本项目为三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目，主要内容为乡村公路桥梁隧道检测，其中桥梁201座，隧道14座。最高限价为人民币289682元。

检测目的：通过对桥梁隧道的全面检查，达到下列目的：1）通过对桥梁隧道主体结构及其附属构造物病害和损伤进行全面细致和深入的检查，查明缺损的部位、性质、严重程度及发展趋势，分析缺损产生的主要原因。2）通过对桥梁隧道技术状况的综合评定，确定桥梁隧道的技术状况等级，对进行特殊检查的必要性进行分析；评定桥梁隧道的使用功能，并提出相应的养护对策；提出桥梁隧道结构维修、加固技术建议，为桥梁隧道维修加固提供技术依据。3）对桥梁隧道管理系统数据库的基本数据进行校核，对数据有误或数据变更的项目提供相应的变更数据和补充数据，协助有关部门完善公路桥梁隧道管理系统的管理。

检测依据：

1）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

2）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）

3）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

4）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

5）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）

6）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

7）《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）

8）《锚杆锚固质量无损检测技术规程》（JTJ/T 182-2009）

9）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2007)

待检桥梁设计、施工等基础技术资料及历次养护、检查报告、维修图纸等技术资料。

招标范围：乡村公路桥梁隧道检测，其中桥梁201座，隧道14座。

检测服务期：自收到招标人通知进场检测开始，至提交全部检测成果报告为止。

- 投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人须具备：

- 投标人资质：具有公路工程综合乙级及以上试验检验等级证书。

- 项目负责人：具有中级及以上技术职称。

2.2本次招标不接受联合体投标。

2.3本次招标实行资格后审,资格后审的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取

4.1 本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，招标文件将于公告之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

4.2 投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月28日上午9时00分，地点为三门县海游街道朝晖路71号启明博物馆东侧（浙江联通工程咨询有限公司）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、联系方式

招标人联系人：吴振华                   联系电话：0576-83318707

招标代理机构联系人：林霁雯             联系电话：0576-83339991

三门县乡村公路服务所

浙江联通工程咨询有限公司

2022年10月21日

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次） |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门县 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 本项目为三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目，主要内容为乡村公路桥梁隧道检测，其中桥梁201座，隧道14座。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 总承包 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 检测服务期 | 自收到招标人通知进场检测开始，至提交全部检测成果报告为止。 |
| 7 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 2.2 | 招标范围 | 乡村公路桥梁隧道检测，其中桥梁201座，隧道14座。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 省拨资金 |
| 10 | 4.1 | 投标人要求 | 具有公路工程综合乙级及以上试验检验等级证书 |
| 11 | 4.1 | 项目负责人 | 具有中级及以上技术职称 |
| 12 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 13 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件组成内容包括： - 投标函（附件一）； - 派驻本工程项目管理人员一览表（附件二）； - 项目负责人简历表（附件三）； - 台州市建设工程诚信投标承诺书（附件四）； - 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（附件五）； - 企业营业执照、等级证书副本复印件；项目负责人职称证书的复印件。 注：以上证书复印件加盖公司公章 |
| 14 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 15 | 15.1 | 报价方式 | 商务报价 |
| 16 | 16.1 | 投标担保要求 | 投标保证金金额：人民币 叁仟元（大写：3000元整），提交投标保证金形式：现金，在开标前与投标文件一起提交。 |
| 17 | 17.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 19 | 19.3 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须密封。 |
| 20 | 20.1 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 地点：浙江联通工程咨询有限公司 地址：三门县海游街道朝晖路71号启明博物馆东侧 |
| 21 | 21.1 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2022年10月28日上午9：00 时 |
| 22 | 30 | 评标办法 | 合理低价法 |
| 23 | 34.1 | 履约担保 | 无 |
| 24 |  | 项目最高限价 | 本项目最高限价为 289682元。 注：如投标人的报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第6项。

### 2.招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第7项。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第8项。

### 3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第9项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 4.投标资格

4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第10项和第11项。

4.2投标人确定方式详见本须知前附表第12项。

4.3本工程不接受联合体投标。

### 5.投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 6.现场条件

6.1施工条件已具备。

### 7.踏勘现场

7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 第二节  招标文件

### 8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1） 招标公告；

（2） 投标须知及投标须知前附表；

（3） 合同条款；

（4） 投标文件表格式等；

8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 9.招标文件的澄清

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 10.招标文件的修改

10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 11.招标文件的备案

11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标人备案盖章的一律无效。

### 12.招标文件的解释权

12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 第三节  投标文件的编制

### 13.投标文件的组成

13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第13项。

### 14.投标文件的格式

14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第14项。

### 15.投标报价组成

15.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第15项。

15.2投标总报价是招标文件所确定的招标范围内全部的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全、维护、工伤保险费、利润、规费、税金、工程质量检验试验费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的技术资料、预算造价、施工工期的要求，以及本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后竞投投标报价。

### 16.投标担保

16.1投标人按本须知前附表第16项规定提交投标担保。

16.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

16.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标候选人凭《建设工程合同》退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在开标会议结束后当场退还。

16.4如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

- 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

### 17.投标有效期

17.1投标有效期详见本须知前附表第17项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 18.投标文件的份数和签署

18.1投标人按本须知前附表第18项规定的份数递交投标文件。

18.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

18.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 第四节  投标文件的递交

### 19.投标文件的装订、密封与标志

19.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

19.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

19.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第19项。

### 20.投标文件的递交

20.1投标人应按本须知前附表第20项规定的地点，在本须知前附表第21项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人提交《三门县建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；

（2）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件）必须参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 21.投标截止期

21.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第21项。

21.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 第五节  开   标

### 23.开标

23.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第20项所规定的地点公开举行开标会议。

23.2开标会议由招标人组织并主持。

### 24.投标文件公布

24.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

24.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第六节  评   标

### 25.评标会议

25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 26.评标过程的保密

26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 27.投标文件符合性鉴定

27.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

27.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 28.投标文件的澄清

28.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

28.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 29.投标文件的评审

29.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

29.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

29.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

（4）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

29.4如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

30. 评标办法：合理低价法

30.1中标候选人的确定

按投标报价由低到高的顺序推荐1名中标候选人，即投标报价最低者为中标候选人，如出现投标报价完全相同的，则抽签确定。

（1）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

（2）投标人的投标文件不予以退还。

## 第七节  授予合同

### 31.中标候选人公示

31.1招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县招投标中心接受公示，公示期限为三天，最后一日为工作日。

31.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 32.中标通知书

32.1中标人确定后，招标人应当向中标人发出《三门县建设工程中标通知书》。如发现第一中标候选人资格无效，则本次招标失败；如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

32.2招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者不能提供招标文件规定的安全资格审查材料（包括相关证书被暂扣期间），本次招标失败，重新组织招标。

32.3《三门县建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律效力。《三门县建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应当承担法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 33.合同签订

33.1自《三门县建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 34.履约保证金

34.1中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定帐户。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

# 合同条款

第一节通用合同条款

招标人在编制招标文件时，对通用合同条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照专用合同条款的编写原则在专用合同条款中进行补充、细化或约定。

- 1．定义与解释

#### 1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1  项目发包人建造工程和委托试验检测单位提供试验检测服务的对象，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.2工程为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.3服务检测人根据试验检测合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务，亦称试验检测服务。

1.1.4发包人委托检测人提供试验检测服务的建设项目法人或其指定的负责管理建设项目的代表机构，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.5承包人与发包人签订施工合同协议承担工程施工任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

1.1.6检测人与发包人签订试验检测合同，承担工程试验检测任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。根据上下文的内容，亦指检测人根据试验检测合同派驻项目现场履行检测服务的机构。

1.1.7试验检测合同指由合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、技术规范和要求、双方签认的澄清文件等组成的受法律保护并确定当事双方权利、义务关系的协议。

1.1.8书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9日即日历日。

1.1.10月根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11正常试验检测服务指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的试验检测工作。

1.1.12附加试验检测服务指除正常试验检测服务范围以外的试验检测工作。

#### 1.2解释

1.2.1  试验检测合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为试验检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对检测合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，试验检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成试验检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  投标函。

1.2.3.4  专用合同条款。

1.2.3.5  通用合同条款。

1.2.3.6  试验检测技术规范和要求。

1.2.3.7  在专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

- 2．检测人的义务

#### 2.1  试验检测服务的形式、范围与内容

2.1.1  服务形式

检测人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置试验检测的组织机构并满足合同要求。发包人对检测人的服务形式具体要求在专用合同条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  试验检测服务的工程范围：在专用合同条款中约定。

2.1.2.2  试验检测服务的工作范围：检测人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述试验检测服务。

（1）正常试验检测服务的范围：除非专用合同条款另有约定，正常试验检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常试验检测服务期限内，对工程进行工作范围（已标价报价清单所列试验检测项目）内的试验检测。

（2）附加试验检测服务的范围：包括但不限于：①由于非检测人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的试验检测服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加试验检测服务；②发包人书面提出正常试验检测服务范围以外的试验检测服务要求，检测人完成此项服务应视为附加试验检测服务；③发包人书面提出试验检测合同约定的工作范围以外的试验检测工作，检测人完成此项工作应视为附加试验检测服务；④发包人书面提出高于试验检测合同约定的服务目标，检测人为完成此目标而增加的投入应视为附加试验检测服务。

2.1.3  服务内容

检测人应按照合同规定的内容开展试验检测服务。

2.1.4  服务要求

检测人应于每月25日前向发包人报送试验检测情况月报告。发包人须根据《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》的规定，在专用合同条款中明确具体要求。

检测人应根据本合同条款2.1.1项要求的服务形式完成本次招标所有试验检测项目。检测人对各试验检测项目的试验检测方案在实际合同履行中可根据发包人要求作适当调整。

2.1.5  发包人对检测人的授权

发包人对检测人的授权应在专用合同条款中约定。

#### 2.2  试验检测服务的依据

2.2.1  适用的法律、法规、规章。

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程；浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

2.2.3  试验检测合同。

2.2.4  工程设计文件和图纸。

2.2.5  工程实施过程中有关的函件。

#### 2.3  试验检测职责

2.3.1  检测人应本着“客观、公正、准确、及时”的原则，按照国家和行业有关标准、规范、规程，出具试验检测报告。

2.3.2  检测项目负责人必须得到该单位法人的书面授权。

#### 2.4  试验检测人员

2.4.1  检测人为本项目配备的试验检测人员，应能够胜任试验检测合同约定的试验检测服务工作，检测人配备的重要试验检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求，除非专用合同条款另有约定。

2.4.2  为了进行试验检测服务，检测人应在投标文件中授权项目负责人代表检测人全面履行试验检测合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3  检测人因工作安排或其他原因，需要更换本项目的重要岗位试验检测人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的试验检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5  发包人有权以书面形式要求检测人更换不能按照试验检测合同的约定进行试验检测服务的派驻人员。

2.4.6  检测人为本项目配备的项目负责人、技术负责人及重要岗位试验检测人员，必须根据本合同条款2.1.1项要求满足现场试验检测。

#### 2.5  试验检测设备

检测人应投入投标文件中所列的试验检测仪器、设备及设施。尽管检测人已按照投标文件所列的试验检测仪器设备投入本项目，若发包人认为投入的仪器设备仍不足以满足试验检测服务的需要而影响了对工程质量及进度的控制时，发包人有权要求检测人增加仪器设备的投入，因此而增加的费用视为已包含在其投标报价中，发包人将不另行支付。

#### 2.6  联合体

2.6.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

2.6.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

2.6.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

2.6.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的试验检测报告。

2.6.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

#### 2.7  保密

在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

- 3．发包人的义务

#### 3.1  试验检测工作条件

发包人应按照试验检测合同约定向检测人提供履行试验检测服务所必需的工作条件。

#### 3.2  文件和资料

发包人在试验检测合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向检测人免费提供与本试验检测项目相关图纸、工程地质勘察报告、试验检测相关用图等资料（复印件）各1套。

#### 3.3  协助

发包人在工程所在地对检测人提供进场试验检测的相关条件，解决非检测人原因而发生意外事件时，试验检测工作人员的撤场和相关事宜；并避免或解决检测人根据试验检测合同进行试验检测服务而导致的第三方的干扰或收费(不含税金)。

#### 3.4  代表

发包人应在专用合同条款中明确一名授权代表，与检测人的授权项目负责人建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知检测人。

#### 3.5  授权通知

发包人必须将履行试验检测服务的检测人及发包人授予检测人的职责权力，及时用书面形式通知第三方。

#### 3.6  支付费用

发包人须按合同约定向检测人支付试验检测服务费用。

- 4．责任和保障

#### 4.1  检测人的违约及赔偿责任

4.1.1  检测人的违约

4.1.1.1  检测人违反试验检测合同的约定，将试验检测服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2  检测人未能按照投标文件的承诺配备满足试验检测服务需求的人员或设备。

4.1.1.3  检测人不履行试验检测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4  检测人未按试验检测操作规程进行试验检测或试验检测数据不准确造成工程质量隐患。

4.1.1.5  出具虚假试验检测报告。

4.1.1.6  违反专用合同条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

检测人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向检测人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向检测人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向检测人课以专用合同条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2  检测人的违约赔偿责任

检测人违反试验检测合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用合同条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的检测费×检测人应承担责任的比例

检测人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果检测人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

检测人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3  检测人对发包人未授权的试验检测服务范围不承担试验检测责任。

#### 4.2  发包人的违约和赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项。

4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反试验检测合同的约定并造成检测人的经济损失，应向检测人赔偿，除非专用合同条款另有约定，发包人应据实赔偿检测人的直接经济损失。

#### 4.3  赔偿责任的期限

发包人或检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是检测人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

#### 4.4  赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用合同条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

检测人的累计赔偿限额为试验检测服务费总额的30%，当达到此限额时，发包人在按规定报备后有权单方面终止试验检测合同，没收检测人的履约担保。

发包人赔偿检测人的直接经济损失的累计限额为试验检测服务费总额。

##### 4.5  保障

4.5.1  在检测人不违反有关法律、法规和合同约定的前提下，发包人应保障检测人免受因履行本试验检测合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  检测人在签订试验检测合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果检测人无正当理由全部或部分不履行本试验检测合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向检测人提供试验检测服务费支付担保。

4.5.3  检测人完成了所有检测任务，提交试验检测报告并通过了发包人验收后的14日内，发包人向检测人返还履约担保。

##### 4.6  保险

检测人应在试验检测服务期内，自费办理本项目试验检测人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

- 5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

#### 5.1  试验检测合同协议书的生效

试验检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

#### 5.2  试验检测服务的时间和期限

检测人必须按照试验检测合同约定的时间和有关期限履行和完成试验检测服务。如果非检测人的原因，致使试验检测服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

#### 5.3  试验检测合同的终止

试验检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

#### 5.4  试验检测合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本试验检测合同进行变更。

5.4.2  发包人可书面要求改变本合同条款第2.1款和试验检测合同约定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本试验检测合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按专用合同条款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  在签订本试验检测合同后，因物价变动等因素而引起试验检测服务费用的变化，发包人应按专用合同条款的约定进行调整。

5.4.5  在签订本试验检测合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

#### 5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1  出现根据本试验检测合同的约定不应由检测人负责的情况，且该情况已使检测人不能继续履行全部或部分试验检测服务时，检测人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些试验检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的试验检测服务工作量或延长的服务时间，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

5.5.1.2  全部试验检测服务已无法继续履行时，检测人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本试验检测合同，因此增加的试验检测服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3  因不可抗力致使本试验检测合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除试验检测合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指检测人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

5.5.2  发包人要求检测人全部或部分暂停试验检测服务或解除本试验检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分试验检测服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3  检测人无正当的理由，未根据试验检测合同的约定履行全部或部分试验检测服务，发包人可书面要求检测人予以解释。若检测人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，并按规定报备后可单方面解除本试验检测合同，并视情况没收检测人的全部或部分履约担保。

5.5.4  发包人拖延支付试验检测服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停试验检测服务已超过6个月，检测人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，检测人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本试验检测合同或自行暂停全部或部分试验检测服务。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5  试验检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本试验检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

#### 5.6  转让和分包

5.6.1 检测人不得将本合同规定的试验检测任务转包。

5.6.2 经发包人同意，检测人可将试验检测中跨专业或者有特殊要求的试验检测工作进行分包。

5.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

5.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除检测人根据合同规定应承担的全部责任和义务，检测人应对其分包人的工作负全部责任。

5.6.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

5.6.6 发包人对检测人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

- 6．试验检测服务的费用与支付

#### 6.1  试验检测服务费用内容

试验检测服务费用指为完成合同所列试验检测工作所需一切费用。

#### 6.2试验检测服务费计费方法

试验检测服务费用由正常试验检测服务和附加试验检测服务两个方面的试验检测费用组成。

6.2.1  正常试验检测服务的费用

正常试验检测服务费用指为完成正常试验检测服务所需费用。

6.2.2  附加试验检测服务的费用

附加试验检测服务费用应按照专用合同条款约定计算。

6.2.3  试验检测服务费的调整

因增加附加试验检测服务时，试验检测服务费用应按第6.2.2项约定进行调整。

#### 6.3支付

6.3.1  动员预付费

为使试验检测服务能够及时开展，发包人应在试验检测合同签订后7日内按试验检测服务费总额的10﹪向检测人支付动员预付款，但专用合同条款另有约定的除外。

6.3.2  履约担保

6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照投标人须知前附表第23条和试验检测通用合同条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.3.2  发包人没收检测人的全部或部分履约担保时，不影响检测人根据试验检测合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1  根据试验检测通用合同条款第4.1款确定的检测人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对检测人的当期日常支付中扣回。

6.3.3.2  根据试验检测通用合同条款第4.2款确定的发包人对检测人的赔偿金，应由发包人在当期日常支付中向检测人支付。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用合同条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给检测人。

6.3.4.2  支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用合同条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3  支付担保的有效期应至发包人按照通用合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5  支付方式

发包人按月向检测人支付试验检测服务费。检测人于每月7日前将上月试验检测服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到试验检测支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付试验检测服务费。本条款在专用合同条款另有约定的除外。

（1）正常试验检测服务费用按月支付，检测数量以实际完成并经发包人确认的数量为准；

（2）附加试验检测服务费用经双方协商确认后，按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）依据通用合同条款第7.3款约定对检测人的奖励，发包人应于对检测人的当期支付费用中一次性支付。

6.3.6  动员预付款的扣回

动员预付款在试验检测服务费支付的累计金额达到“签约合同价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在试验检测服务费累计支付到“签约合同价”的80﹪时扣完。

6.3.7  结算

在检测阶段试验检测服务工作结束后7日内，检测人应将至交工证书申请之日前实际发生的试验检测服务费用，扣减动员预付款和检测人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付费用。

6.3.8  试验检测服务费用的支付期限

发包人在收到检测人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付试验检测服务费用。发包人在约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的检测人的权力。

6.3.9  支付争议

发包人对检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对检测人其他应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的约定，适用于最终支付给检测人的一切曾经有过争议的款项。

#### 6.4  货币

除专用合同条款另有约定外，发包人支付检测人履行试验检测服务的费用一律采用人民币支付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用合同条款中约定。

- 7．其他

#### 7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本试验检测合同。发包人和检测人均应按照试验检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

#### 7.2  语言和法律

7.2.1  除专用术语外，本试验检测合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2  适用于本试验检测合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。

#### 7.3  奖励

由于检测人提出的合理化建议降低了工程造价、消除了安全隐患或产生了经济效益，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

#### 7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，检测人不得获取本试验检测合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本试验检测合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

#### 7.5  版权

7.5.1  对检测人拥有版权并已用于本试验检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经检测人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2  如果在专用合同条款中没有另外约定，则检测人有权出版与本项目或本工程试验检测服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

#### 7.6  通知

本试验检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

- 8．争端的解决

双方在履行本试验检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用合同条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节专用合同条款

本专用合同条款是依据通用合同条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行补充、细化或约定，在执行过程中以此为准。

- 1．定义与解释

1.1.1  项目

项目名称：三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）；

1.1.2  工程

工程地点：三门县；

起迄桩号：/；

工程概况：本项目为三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目，主要内容为乡村公路桥梁隧道检测，其中桥梁201座，隧道14座。

试验检测标段划分情况： / 。

1.1.4  发包人

发包人名称：三门县乡村公路服务所。

1.2.3.7 构成本合同组成部分的其他文件/。

- 2．检测人的义务

2.1.1  服务形式

发包人要求检测人的服务形式：检测人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置试验检测的组织机构并满足合同要求。发包人对检测人的服务形式具体要求在专用合同条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1试验检测服务的工程范围：乡村公路桥梁隧道检测，其中桥梁201座，隧道14座。

2.1.4  服务要求

(1) 检测人应本着严格试验检测、一丝不苟的原则，以试验检测合同文件为依据，独立、公正地开展试验检测工作，保证试验检测数据客观、公正、准确。

(2) 建立完善、有效的质量保证体系，并按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定或校准。

(3) 建立健全档案管理制度，试验检测资料及时整理和归档，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容真实、完整、规范。

(4) 检测人应对试验检测数据的真实性负责。

(5) 建立不合格报告台帐，并及时向发包人和质监机构报告。

(6) 检测人应在签订合同后14天内向发包人提交实施性试验检测方案计划，发包人接到方案后5天内提出审查意见，检测人按照发包人批准的方案实施。

(7) 在检测实施过程中，如出现检测数据异常等情况，检测人应于24 小时内及时将信息告知发包人，全部检测任务完成后，按发包人要求及时提供试验检测报告。检测人应于试验检测实施后3 天内提交试验检测结果，并于7 天内提供完整的试验检测报告，所有试验检测报告应提供一式5份。

(8)对于经确认的检测不合格项目，经施工方整改后，由检测人进行复检的，复检费用由施工方承担。

(9)按发包人要求配备足够的检测人员完成竣（交）工检测工作。

(10)每月25日前编制检测月报上报发包人，对检测结果进行分类统计分析，对检测过程中存在的问题提出合理化建议。

2.1.5  发包人对检测人的授权

发包人对检测人的授权：/。

2.4.1 发包人对检测人为本项目配备的检测人员的其他要求  / 。

#### 2.7保密

本项目、本工程、本试验检测合同有关的资料保密时间为：按国家相关规定。

- 3．发包人的义务

#### 3.4代表

发包人授权代表：在合同协议书签订时予以明确。

- 4．责任和保障

##### 4.1  检测人的违约及赔偿责任

4.1.1.6检测人的其他违约责任：

（1）自中标开始至检测阶段结束，检测人违约调换项目负责人、技术负责人、其他检测人员的；

（2）试验检测人员不能胜任本职工作，而检测人又不能按发包人要求及时更换的；

（3）项目负责人、技术负责人及其他试验检测人员的休假未经发包人书面同意而影响试验检测工作的；

（4）接到承包人书面检测申请，未按检测方案规定时间到现场检测的（检测申请约定24小时内）；

（5）试验检测人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

（6）试验检测人员有吃拿卡要或其它不良行为的；

（7）未按照发包人或监理人的要求实施检测的项目，接到发包人或监理人的通知后未能在2日内进行实施的；

（8）未按照合同规定进行检测，并造成损失的；

因检测人违约，发包人对检测人课以违约金的计算方法：

- 有4.1.1.2情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装

和服务，费用均由检测人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按承诺进场试验检测，每人次课以5000元的违约金。

b. 有4.1.1.3情形，每次课以5000元的违约金；

c. 有4.1.1.4情形，每人次课以5000元的违约金；

d. 有4.1.1.5情形，每次课以合同价5%的违约金，发生2次及以上的，发包人有权终止合同；

e. 有4.1.1.6（1）情形，项目负责人每人次课以50000元的违约金，技术负责人每人次课以10000元的违约金，其他检测人员每人次课以5000元的违约金；

f. 有4.1.1.6（2）情形，每人次课以20000元的违约金；

g有4.1.1.6（3）情形，每人每天课以3000元的违约金；

h. 有4.1.1.6（4）情形，每延误一天课以5000元的违约金；

i. 有4.1.1.6（5）情形，每次课以5000元的违约金，且不免除检测人的经济赔偿责任；

j. 有4.1.1.6（6）情形，每次课以5000元的违约金；

k. 有4.1.1.6（7）情形，每次课以2000元的违约金

l.有4.1.1.6（8）情形，按合同价5%进行处罚并承担相应损失。

违约金在履约担保或支付的试验检测服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按通用合同条款4.1.2项规定另行承担赔偿责任）。

- 5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

##### 5.4  试验检测合同的变更

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按6.2款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4发包人对在试验检测合同有效期内因物价变动而导致试验检测服务费增减的补偿不予考虑。

5.4.5在签订本试验检测合同后，因国家或地方法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增减不予考虑。

##### 5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1.1  按6.2款进行调整。

5.5.1.2  按6.2款进行调整。

5.5.1.3  不可抗力的其他情形          /           。

5.6转让和分包

通用合同条款5.6转让和分包修改为：

5.6.1 检测人不得将本合同规定的试验检测任务转包。

5.6.2 经发包人同意，允许检测人将资质以外检测项目外委给具有相应资质并通过省级及以上计量行政部门计量认证检测单位。检测人分包方案须经过发包人批准后实施，分包工作量不超过试验检测工作总量的30%。

5.6.3 外委单位的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，外委单位不得再将该外委项目再次外委或转包。

5.6.4 即使发包人同意外委，也不应解除检测人根据合同规定应承担的全部责任和义务，检测人应对其外委单位的工作负全部责任。

5.6.5 任何外委合同须在签订之日7天内报发包人备案。

5.6.6 发包人对检测人与外委单位之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

5.6.7 检测人更换分包单位，应事先征得报发包人同意，且更换后的分包单位资质、业绩不得低于投标时的拟分包单位。

- 6. 试验检测服务的费用与支付

6.2.2	附加试验检测服务的费用附加试验检测服务的费用计算法：

（1）涉及试验检测内容或项目增减的，已标价的报价清单中有适用于该检测内容或项目单价的，采用该内容或项目单价；已标价的报价清单中无适用于该检测内容或项目单价的，则按照《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》（浙价服[2013]264号）所列收费标准乘以“签约合同价”与该项目招标时的最高投标限价的比值执行；若浙价服[2013]264号文中仍无相关内容可参照的，则双方协商解决。

6.2.3 试验检测服务费的调整：按正常试验检测服务费用和附加试验检测服务费用调整。

6.3.1  动员预付费

无。

6.3.4  支付担保

本项目不适用。

6.3.5支付方式

出具检测报告14日后支付检测费用，承包人提供增值税专用发票。

6.3.6  动员预付款的扣回

本项目不适用。

6.3.7结算方式

本工程结算方式为固定总价，合同总价一次性包定，结算不作调整；

- 7．其他

##### 7.3  奖励

发包人对检测人的额外奖励办法：              /                      。

- 8．争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端通过直接协商和谈判未能解决的，当事人任何一方可向台州仲裁委员会提请仲裁。

- 9．补充条款

需补充的其他条款      /       。

## 第三节合同附件格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

附件一：合同协议书格式

合同协议书

本协议书由（发包人全称）（下称“发包人”）为一方，与（检测人全称）（下称“检测人”）为另一方于______年____月____日共同订立。

鉴于发包人已通过招投标确定检测人为                             工程      试验检测标段提供试验检测服务，主要试验检测服务内容：                        。并已接受了检测人就此提交的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1、本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。组成合同的各个文件按以下次序，以在先者为准。

(1) 本合同协议书及附件（含廉政合同、安全生产合同及合同谈判中澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5) 通用合同条款；

(6)试验检测技术规范和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(7)试验检测实施方案；

(8)已标价的报价清单；

(9)资格审查资料；

(10)构成本合同组成部分的其他文件。

3、本合同的试验检测服务费用总额为人民币（大写）           元（￥         ）。

4、试验检测服务期：               。

5、发包人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供工作条件。

6、检测人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本合同的规定履行检测服务。

7、本协议书在检测人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。试验检测服务工作全部完成并通过发包人对试验检测报告的认可，同时试验检测服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

8. 本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本八份，双方各执四份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：           （单位全称）（盖章）          检测人：             （单位全称）（盖章）

法定代表人                                      法定代表人

或                                              或

其授权的代理人           （签名）               其授权的代理人           （签名）

单位地址：                                      单位地址：

邮编：                                          邮编：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：                                      开户银行：

帐号：                                          帐号：

签订日期：      年    月    日                  签订日期：      年    月    日

附件二：廉政合同格式

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                          （项目名称）的发包人                (发包人全称，以下简称“甲方”)与该工程检测人                  (检测人全称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

(二) 严格执行工程试验检测合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本试验检测合同有关的试验检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在试验检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。

(六) 乙方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动。

第四条违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路水运试验检测市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条本合同作为                              工程           试验检测合同的附件，与试验检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方：        （单位全称）（盖单位章）       乙方：         （单位全称）（盖单位章）

法定代表人                                   法定代表人

或                                           或

其委托代理人           （职务）              其委托代理人            （职务）

（姓名）                                      （姓名）

（签字）                                      （签字）

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

日期：                                       日期：

甲方监督单位：  （单位全称）（盖单位章）     乙方监督单位：   （单位全称）（盖单位章）

附件三：安全生产责任合同格式

安全生产责任合同

为在                             工程        试验检测合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                     （全称）（以下简称“甲方”）与检测人                       （全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）与《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）有关安全生产的规定，认真执行。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从项目负责人到生产人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、所有试验检测设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

6、试验检测过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全标志牌。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，工程交工验收后失效。

甲方：         （单位全称）（盖章）           乙方：         （单位全称）（盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或                                       或

其授权的代理人：         （职务）            其授权的代理人：         （职务）

（姓名）  （签字）                             （姓名）  （签字）

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

日期：                                        日期：

# 第三章  投标文件格式

附件一：

- 三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）

- 投 标 函

三门县乡村公路服务所（招标人）：

- 一、根据你方编号为浙联招备[2022]049号的三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

- 1、我方愿以总报价  （大写）  元，¥  （小写）   元（保留整数），承包上述项目的检测任务。

- 2、检测服务期：自收到招标人通知进场检测开始，至提交全部检测成果报告为止。

- 3、检测结果符合国家有关建设工程质量检测相关规定，对出具的检测结果负责。

- 4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

- 二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：    年    月   日

附件二：

三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）

派驻本工程项目管理人员一览表

| 姓名 | 拟任 岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 职称 | 本岗 工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                      投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

附件四：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次） （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件五：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加   三门县乡村公路服务所     （招标人）的三门县乡村公路桥梁隧道定期检测项目（二次）（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人身份证正反面复印件

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

联系电话：

授权委托日期：            年            月            日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：       身份证号码：

联系电话：

职务：        系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年       月       日

## 附：法定代表人身份证正反面复印件