三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目

招 标 文 件

项目编号：泾清招备 [2023]–72号

招标人：三门县健跳镇人民政府

招标代理人：泾清项目管理有限公司

招标监管机构：三门县健跳镇公共资源交易中心

二 〇 二 三 年 十二月

三   门   县

建设工程招标文件

项目编号：泾清招备 [2023]–72号

项目名称：三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目

招 标 人：三门县健跳镇人民政府（盖章）

联 系 人：赖韦辛

联系电话：13968527072

招标代理人：泾清项目管理有限公司（盖章）

联  系  人：谢银芳

联系电话：0576-83318599

招标监管机构：三门县健跳镇公共资源交易中心（盖章）

二 0 二三年十二月

目  录

投标须知前附表	6

第一章  投标须知	8

第一节 总  则	8

第二节 招标文件	9

第三节 投标文件的编制	10

第四节 投标文件的递交	11

第五节 开   标	12

第六节 评   标	12

第七节 授予合同	13

第二章    评 标 办 法	15

第三章 主要合同条款	16

第二部分  工程建设项目廉政责任书	20

第四章    项目技术要求	24

第五章  投标文件格式	27

附件一：	28

附件二：	29

附件三：	30

附件四：	31

附件五：	32

三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目

- 招标公告

- 1.招标条件

- 本招标项目为三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目，建设资金来自于政府100%，招标人为三门县健跳镇人民政府，招标代理机构为泾清项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

二年绿化养护预算价为人民币414900元；

项目概况：  项目位于三门县健跳镇，主要内容包含健跳镇集镇区园林绿化养护和垃圾清理，总面积为46100平方米，每月不少于一次。

招标范围：健跳镇文教路（含南入城口）、南入城口辅道两侧、建阳路、西山路（含党建公园）、望海路、工业园区大道、小康路、滨江路、北入城口、琴江路、琴江公园以及镇区大院内的绿化养护及绿化带内垃圾清理等。

工期：养护期2年（自合同签订之日起算）；

- 3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求：

（1）具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和营业执照中含有园林绿化等相关经营范围。

（2）项目负责人：（1）具备园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）；（2）在本企业投标截止时间前近三个月内任一个月的社保缴纳证明（提供有效证明材料）。

3.2其他要求：投标人至少有一辆自用洒水车（洒水车行驶证中的所有人必须为本企业名称）。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标实行资格后审,资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

- 4.招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：http://www.sanmen.gov.cn）自行下载招标文件。

4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

- 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年1月5日15时 00 分，地点为 三门县健跳镇文化艺术中心四楼会议室开标室（峧头村）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3本工程投标文件由投标人项目负责人到场递交，递交要求详见投标须知前附表第25项。

6.踏勘现场和投标预备会

- 投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

- 7.联系方式

招 标 人：三门县健跳镇人民政府

联 系 人：赖韦辛

电  话：13968527072

招标代理机构：泾清项目管理有限公司

联 系 人： 谢银芳

电   话：0576-83318599

招标人：三门县健跳镇人民政府

招标代理机构：泾清项目管理有限公司

招标监管机构：三门县健跳镇公共资源交易中心

2023年12月28 日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目 |
| 2 | 建设地点 | 三门县健跳镇 |
| 3 | 建设规模 | 见招标公告第2条“项目概况与招标范围”； |
| 4 | 预算造价 | 人民币414900元； |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 质量要求 | 达三门县城区园林绿化养护考评标准。 |
| 7 | 工期要求 | 养护期2年 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标范围 | 健跳镇文教路（含南入城口）、南入城口辅道两侧、建阳路、西山路（含党建公园）、望海路、工业园区大道、小康路、滨江路、北入城口、琴江路、琴江公园以及镇区大院内的绿化养护及绿化带内垃圾清理等。 |
| 10 | 资金来源 | 政府 100 % |
| 11 | 投标人要求 | 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和营业执照中含有园林绿化等相关经营范围。 其他要求：投标人至少有一辆自用洒水车（洒水车行驶证中的所有人必须为本企业名称）。 |
| 12 | 项目负责人要求 | - 具备园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）； - 在本企业投标截止时间前近三个月内任一个月的社保缴纳证明。若项目负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代（提供有效证明材料）。 |
| 13 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 14 | 投标文件组成 | - 投标人的投标文件由商务标组成，包括： - 1）投标函（附件一）； - 2）项目管理机构配备表（附件二）； - 3）项目负责人简历表（附件三）； - 4）三门县建设工程诚信投标承诺书（附件四）； - 5）证书材料（提供以下有效证书原件的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章）： - ①《企业营业执照》、资质证书和安全生产许可证、项目负责人职称证书及社保缴纳证明材料。 - ②洒水车行驶证（洒水车行驶证中的所有人必须为本企业名称）； |
| 15 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 16 | 报价方式 | 下浮率报价，有效投标报价浮动幅度：11%-16% |
| 17 | 评标办法 | 合理区间抽取定价法 |
| 18 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 19 | 投标文件份数 | 正本1份、副本3份。 |
| 20 | 投标文件 密封及装订 | 投标文件必须单独密封。 |
| 21 | 投标文件提交地点与开标地点 | 地点： 三门县健跳镇文化艺术中心四楼会议室开标室（峧头村）。 |
| 22 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2023年1 月5 日15时 |
| 23 | 投标保证金要求 | 1、保证金金额：人民币8000元； 2、担保形式：现金，独立密封，并在封套外注明单位名称。 3、提交方式：与投标文件一同提交。 |
| 24 | 开标程序 | 直接开商务标 |
| 25 | 投标文件 递交要求 | - 投标文件递交时，投标人项目负责人必须携带相应资料参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议，否则投标文件予以拒收，出示携带的相应资料： - 项目负责人参加的必须持法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件六），代理人必须为本单位投标项目负责人。 相应资料不齐予以拒收，核对后，身份证原件当场退还。 |
| 26 | 履约保证金数额 | 中标价的2%（采用现金、转帐支票或汇票或电汇），签订合同前汇入招标人指定帐户。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第11项和第12项。

  - 投标人确定方式详见本须知前附表第13项。

4.3其它要求：

1）项目负责人在建项目要求：项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据，如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。

4.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 现场条件

  - 施工现场的“三通一平”已具备。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）合同条款；

（4）投标文件表格式等；

（5）招标人提供的施工图预算书（以下简称招标人预算书）；

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价，投标报价采用下浮的方式竞报投标报价，但投标报价下浮率不得超出前附表所规定的有效投标浮动幅度范围，否则作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）第一中标候选人在招标人与中标人签定合同后五个工作日内退还（不计息）。

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后当场退还。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

- 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第20项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第21项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人提交投标保证金；

（2）项目负责人参加的必须持法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件六），代理人必须为本单位投标项目负责人。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序：开标直接开商务标。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

27.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

27.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

27.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

27.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

### 评标办法(详见评标办法附件)

## 授予合同

### 中标候选人公示

29.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所进行公示，公示期不得少于3日（最后一天为工作日）。

29.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 中标通知书

  - 公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程中标通知书》。如发现第一中标候选人资格无效，由第二中标候选人替补。如第二中标候选人也无效，则本次招标失败。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

  - 招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 履约保证金

  - 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定提交给招标人指定帐户。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

第二章    评 标 办 法

合理区间抽取定价法

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、第二阶段为商务标评审。

1）评标标底浮动率的确定：

开标时现场公开由招标单位代表人，在规定下浮范围内（11%～16%）按每隔0.2%的排序值分别在11.0、11.2、11.4、11.6、…15.6、15.8、16.0共26个数中随机抽取3次，每次随机抽定1个数值，再取该3个数值的算术平均值作为评标标底浮动率即K值（作为工程变更，结算依据，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

三、中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按投标人报价下浮率接近评标标底下浮率程度来确定，取最接近评标标底下浮率为第一中标候选人；如接近评标标底下浮率绝对值相同(同标底相比有上浮和下浮相同的)，取下浮率大者为优先中标候选人；如出现投标的下浮率完全相同的，则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

- 主要合同条款

- 第一部分    合同协议书

发包人(全称)：三门县健跳镇人民政府

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就健跳集镇区绿化养护项目事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：                 ；

项目地点：                 ；

项目内容：健跳集镇区绿化养护、树木乔灌木修剪及除、虫防治及施肥等。

二、工程承包范围

承包范围：健跳镇文教路（含南入城口）、南入城口辅道两侧、建阳路、西山路（含党建公园）、望海路、工业园区大道、小康路、滨江路、北入城口、琴江路、琴江公园以及镇区大院内的绿化养护及绿化带内垃圾清理等。总面积为42600平方米，每月不少于一次。

- 合同工期

开工日期：                 ；

竣工日期：                 ；

养护期：    二年        ；

四、质量要求:达三门县城区园林绿化养护考评标准。

五、签约合同价

工程数量：      平方米，本合同金额为（大写）：                  元（￥                   元）人民币。

六、承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:

1、园林绿化养护(草坪、乔灌木修剪及除草、每月不少于1次；景观树木修剪、病虫害防治及施肥，每年不少于二次。)

2、绿化养护管理要求

（1）严格按照绿化养护管理行业技术规范，根据不同季节绿化养护管理要求，科学、合理开展绿化养护管理工作，特别是防治病虫害、防寒施肥等重点工作，要精准及时，确保无病虫害。

（2）乔木保持造型美观，及时修剪遮挡公路标志行道树。

（3）灌木养护生长旺盛，造型美观，整形的几何面基本平整。

（4）草皮养护草种生长旺盛，草坪修剪整齐雅观。

（5）发包人每季度对承包人所负责绿化养护区域进行验收。

3、本次绿地为二类绿地：道路绿化带及公园景观绿化。

4、本次绿化地综合养护要求：绿地养护质量达三门县城区园林绿化养护考评标准。

七、人员配备要求：

1、园林专业人员的应合理配备，如苗木管护人员、草坪管护人员、草坪苗木熟练修剪工、虫害杂草防治操作人员等的配备由承包人自行确定，组成项目管理机构。

八、机械设备配备要求：

1、高压打药机：1台；

2、草坪修剪机：2台；

3、割灌机：4台；

4、绿篱机：3台；

5、高技剪：2把；

6、洒水车：1辆。

承包人必须履行上述管理要求，发包人负责监督承包人的养护管理工作，承包人在每次除虫、施肥、整形修剪、除草等工作前后需通知发包人，发包人做好记录。

- 承包人的权利和义务

1、有及时取得养护管理费的权利；

2、应自觉接受发包方检查考核。

3、做好安全文明养护管理工作，杜绝违章操作、责任事故的发生；如有发生，承包人自行承担一切责任；

4、按季度做好自检自评工作，确保养护管理质量；

5、不得将本合同养护管理项目转包或分包；

6、双方约定承包人应做的其他工作：

- 安全施工

承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保养护绿地内的安全文明。

- 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，履行本合同书所约定的全部义务。

- 发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其它应当支付的款项，履行本合同书约定的全部义务。

- 履约担保

履约保证金：                         元整（¥                元）为合同价的2%，在合同履行完毕后退还。

- 合同价款与支付

1、合同价款及调整：本合同价款采用固定总价合同。

2、合同价款中包括的风险范围：

（1）除强台风、地震、水涝等人力不可抗拒因素之外，承包人承诺的综合单价一次性包定；

（2）物价涨跌不予调整。

3、以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取。

因养护措施调整、养护工艺、养护肥料改变而可能引起的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

4、风险范围以外合同价款调整方法：

本工程工程量在签定合同前由承发包双方共同再次清点测量确定。

工程量的调整：

发包人承认的养护范围增加或减少；

发包人临时增加街景布置的费用，按实际发生费用计取。

- 工程款（进度款）支付：结算按季度支付，每季度最后一个月末支付当季的养护经费。

本工程按月考核，当月考核分数采取日常考核与月考核相结合的办法，其中日常考核平均分数占50%，月考核分数占50%。计算结果如下：当月考核分数=日常考核分数×50%+月考核分数×50%(其中：日常考核分数=Σ日常考核分数/日常考核次数﹑月考核分数=Σ考核小组成员考核分数/考核人数)，考核评分标准详见合同附件一，支付原则如下：

1）考核得分 ≧90 ，发包人向承包人全额支付本季度养护工程款；

2）考核得分 ≧80 ，发包人向承包人发放 90%本季度养护工程款；

3）考核得分 ≧70，发包人向承包人发放 80%本季度养护工程款；

4）考核得分 ≧60，发包人向承包人发放 70%本季度养护工程款；

承包人收取每期养护工程款时应开具正式发票。

- 合同生效

合同订立时间：        年      月     日

合同订立地点：

本协议一式四份，发包人、承包人各执二份，经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖本单位公章后生效。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：

地  址：                         地  址：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

第二部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目

项目地址：三门县

建设单位（甲方）： 三门县健跳镇人民政府

施工单位（乙方）：                        。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承招标双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承招标合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

合同附件一：

三门县健跳镇集镇区园林绿地养护项目管理考核评分细则

时间：年＿ 月＿ 日

| 评分 栏目 |  | 考评标准 | 评分标准 | 标准分 | 扣分 | 实得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、植物养护管理 | 树木保存率 | 各类乔灌木花草补植完整 | 胸径15cm以上（含）的乔木每死缺1株扣2分，胸径15cm以下乔木及冠径大于60cm的灌木每死缺1株扣1分，冠径少于60cm的灌木每死缺1株扣0.5分 | 10 |  |  |  |
|  | 整形修剪 | 整形树花灌木及绿带及时修剪形态优美，边脚清晰 | 修剪后裸枝明显每处扣1分，徒长枝超过10cm每处扣1分。绿带破残每处扣2分，未使用园林机械修剪不得分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 乔灌木的枯枝、损伤枝、病枝及时修剪，无杂草 | 发现未及时修剪的每株扣0.5分，每平方米杂草3棵以上5棵以下每处扣0.5分，5棵以上扣1分 | 5 |  |  |  |
|  | 病虫害防治 | 主要植物无明显病虫害，做到及时防治，危害率控制在5%以下 | 每个植物品种病虫害危害率超过5%低于10%的扣1分，超过10%的扣2分 | 5 |  |  |  |
|  | 草坪地被植物养护 | 草坪覆盖达到95% | 每减少一个百分点扣1分，低于90%的考核不合格。高低不平整、裸地等，扣0.2分/平方。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 地被植物覆盖达到95% | 抽查10处地被植物（每处5m2）达不到标准每处扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 草坪及时修剪平整，高度控制在4-6cm，绿地排水良好，树穴侧石边不得留有徒长草 | 高度高于6cm的扣1分，绿地积水每处扣1分，树穴、侧石边有徒长草每处扣0.5分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 绿地内无杂草，草坪纯洁度大于95% | 抽查10处草坪（每处5m2）纯洁度达不到标准的每处扣1分 | 4 |  |  |  |
|  | 其它 | 乔木和珍贵树必须设立支撑 | 发现树木严重倾斜的每株扣0.5分，倒状扣1分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 防止植物人为破坏践踏 | 每发现1处扣1分 | 4 |  |  |  |
|  | 植物长势 | 植物生长良好枝叶茂盛 | 发现乔木或孤植灌木枝条稀疏或在非休眠季节出现明显的叶片枯黄的每处扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发现片植灌木面积在1m2以上3m2以下枝条稀疏或在非非休眠季节出现明显叶片枯黄的每处扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发现地被植物和草坪在非休眠季节出现明显叶片枯黄现象，面积超过2m2以上的每处扣2分 | 4 |  |  |  |
|  | 花卉 | 无明显缺株倒状的花苗，枯枝残花率小于5% | 每发现1处扣1分 | 4 |  |  |  |
|  | 人行道树 | 补栽不及时 | 每株扣0.5分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 修剪美观度不好 | 每株扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 施肥每年二次，时间性或季节性，发现漏、少施肥等 | 每次扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | 支撑残缺、不整齐，保暖不到位等 | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |

| 二、园林设施维护管理 | 供水、供电、排水、灌溉等管网设施维护良好 | 每损坏一处未及时修复的扣2分 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、环卫保洁 | 各片区必须安排专人对绿地内进行清洗，每月不少於一次全面清洁；常年保持设施完好，若有破损应及时上报。 | 有明显纸屑、果皮、杂物，每处扣0.2 分。（封顶1 分）。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 有明显落叶、落花、落果、烟头未清除，每处扣0.2 分。（封顶1 分） |  |  |  |  |
|  |  | 未及时清洗、擦抹园林小品及相关设施的，每次扣0.3 分。（封顶1 分）。 |  |  |  |  |
|  |  | 设施有破损或丢失未及时上报的扣0.3 分。（封顶1 分）。 |  |  |  |  |
|  |  | 绿地有碍景观的杂物未清理，扣0.5-1 分。（封顶1.5 分）。 |  |  |  |  |
|  |  | 绿地上有晾杂物，乱张贴，乱涂画等情况酌情扣0.2-1 分。（封顶1.5 分）。 |  |  |  |  |
|  |  | 在非指定地点焚烧垃圾扣0.8 分。（封顶2分）。 |  |  |  |  |
|  |  | 保洁人员不在岗或未实行清洁工作的扣0.2-1 分。（封顶1 分）。 |  |  |  |  |
| 四、其他 | 管护不善，被新闻媒体曝光或受政府部门通报批评等 | 每次总分扣5～8分/次 | 10 |  |  |  |
|  | 受到局级及以及单位通报表彰的 | 当月总分加3～5分/次 |  |  |  |  |
|  | 对甲方交办的其他事宜或上次提出的问题，未在规定时间内完成 | 每次扣当月养护费5～8% |  |  |  |  |
|  | 遇到擅自挖掘占用绿地等情况，未及时制止和上报的 | 每次扣当月养护费5～8% |  |  |  |  |
| 总得分 |  | 甲方签字 |  |  |  |  |
| 评分日期 |  | 乙方签字 |  |  |  |  |

# 第四章    项目技术要求

一﹑项目概况

1.1本次绿地为二类绿地：道路绿化带及公园景观绿化。

1.2本次绿化地综合养护要求：绿地养护质量达三门县城区园林绿化养护考评标准。

1.3养护范围：

二﹑综合养护要求：

绿化养护等级质量标准：

1.1一级养护质量标准

1.1.1 绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

1.1.2园林植物达到：
    (1)生长势好，生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。
    (2)叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(包括5％，以下同)。
    (3)枝、干健壮：
    ①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；
    ②无蛀干害虫的活卵活虫；               
    ③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同)；株数都在2％以下(包括2％，以下同)；
    ④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

(4)措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。
    (5)行道树基本无缺株。
    (6)草坪覆盖率应基本达到100％；草坪内杂草控制在10％以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

1.1.3行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

1.1.4绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

1.1.5栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

1.1.6无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

2.2二级养护质量标准

2.2.1绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

2.2.2园林植物达到：
  (1)生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。
  (2)叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。
 (3)枝、干正常：
   ①无明显枯枝、死权；
   ②有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；
   ③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；
   ④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

(4)措施：按二级技术措施要求认真进行养护。
   (5)行道树缺株在l％以下。
   (6)草坪覆盖率达95％以上；草坪内杂草控制在20％以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。

2.2.3行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

2.2.4绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

2.2.5栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰。

2.2.6无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

3.3三级养护质量标准

3.3.1绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。

3.3.2园林植物达到：
  (1)生长势：基本正常。
  (2)叶子基本正常：
    ①叶色基本正常；
    ②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10％以下；
    ③被啃咬的叶片最严重的每株在20％以下。

(3)枝、干基本正常：
    ①无明显枯枝、死杈：
    ②有蛀干害虫的株数在10％以下；
    ③介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6％以下；
    ④90％以上的树冠基本完整，有绿化效果。

(4)措施：按三级技术措施要求认真进行养护。
    (5)行道树缺株在3％以下。
    (6)草坪覆盖率达90％以上；草坪内杂草控制在30％以内；生长和颜色正常；每年修剪暖地型草1次以上，冷地型草6次以上。

三﹑养护质量考核评判办法

1﹑ 总则

三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目实行社会化承包作业,為提高承包公司养护管理品质,特制定本办法。以《三门县健跳镇集镇区绿地养护项目管理考核评分细则》為主要依据，采取月考核与日常考核相结合的办法对养护管理品质进行考核。

2﹑ 考核机构与职责

2.1 园林绿化部负责考核工作。

2.2 园林绿化部负责考核管理（包括考核结果计算、整改通知书发放、回馈汇总、经费和资金发放手续的办理、档案整理保存等）。

2.3 日常考核由现场巡检人员负责。

2.4 月考核小组由园林绿化部管理人员组成。

3﹑ 考核方式及考核程式

方式﹕绿化管理考核采用定期与不定期相给合。

日/月考核：通知→组建考核小组→现场全面考核评分→计算结果→公布结果、发放整改通知书

4﹑ 考核时间

4.1 月考核在当月的25-30 日期间进行，若遇到特殊情况需要调整考核时间，另行通知。

4.2 日常考核為每月数次，考核时间由园林绿化部安排。

5﹑ 评分细则

执行《三门县健跳镇集镇区园林绿地养护项目管理考核评分细则》。（见附件1）

6﹑ 评分办法及结果计算

当月考核分数采取日常考核与月考核相结合的办法，其中日常考核平均分数占50%，月考核分数占50%。计算结果如下：当月考核分数=日常考核分数×50%+月考核分数×50%(其中：日常考核分数=Σ日常考核分数/日常考核次数﹑月考核分数=Σ考核小组成员考核分数/考核人数)

7、 养护费用发放办法

7.1 考核分数采取百分制，养护经费对应当月考核分数所对应百分比发放。

7.2 考核得分与养护费用支付比例表﹕

序号 考核得分 发放金额   备注

1     ≧90     100%  以总金额為基数

2     ≧80     90%   以总金额為基数

3     ≧70     80%   以总金额為基数

4     ≧60     70%   以总金额為基数

# 第五章  投标文件格式

附件一：

三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目

投 标 函

三门县健跳镇人民政府：

一、根据你方的三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、报价：我公司愿按预算审核价下浮        ％（百分号前保留二位小数，第三位四舍五入）并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、工期：养护期2年（自合同签订之日起算）；

3、质量要求：达三门县城区园林绿化养护考评标准；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目

项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗 工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县健跳镇集镇区园林绿化养护项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件五：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日